Załącznik Nr 1  do uchwały

Nr XLVIII/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.06.2017r.

Spis treści

Wstęp	4

1.	Nawiązania do dokumentów strategicznych i planistycznych Gminy Trzemeszno	5

1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno	5

1.2	Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2017-2026	5

2.	Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych	7

2.1	Metodologia	7

2.2	Podstawowe informacje o gminie	11

2.3	Sfera społeczna	11

2.3.1	Negatywne trendy demograficzne	13

2.3.2	Ubóstwo	14

2.3.3	Bezrobocie	18

2.3.4	Przestępczość	21

2.3.5	Sumaryczny wskaźnik degradacji	23

2.4	Sfera gospodarcza	24

2.5	Sfera techniczna	26

2.6	Sfera środowiskowa	30

2.7	Sfera przestrzenno-funkcjonalna	32

2.7.1	Infrastruktura techniczna	32

2.7.2	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	33

2.7.3	Infrastruktura społeczna	35

2.8	Granice obszaru zdegradowanego	36

3.	Obszar rewitalizacji	38

3.1	Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji	38

3.2	Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji	39

3.3	Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych	49

4.	Wizja obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji i cele procesu rewitalizacji	51

5.	Katalog przedsięwzięć rewitalizacyjnych	54

5.1	Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	55

5.2	Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	60

6.	Mechanizmy zapewnienia komplementarności	67

6.1	Komplementarność problemowa	67

6.2	Komplementarność przestrzenna	68

6.3	Komplementarność międzyokresowa	69

6.4	Komplementarność źródeł finansowania i indykatywne ramy finansowe	69

6.5	Komplementarność proceduralno-instytucjonalna	70

7.	Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja	71

7.1	Etap diagnozowania	71

7.2	Etap programowania	73

7.3	Etap wdrażania i monitorowania	75

8.	System zarządzania programem rewitalizacji	76

8.1	Wdrażanie	76

8.2	Monitoring	77

Spis tabel	80

Spis rycin	81

Spis fotografii	82

ZAŁĄCZNIK 1. ZESTAWIENIE DANYCH WYKORZYSTANYCH W ANALIZIE WSKAŹNIKOWEJ	85

ZAŁĄCZNIK. 2. RAPORT Z BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO	87

- Wstęp

Rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju miasta. […] Równocześnie jest ona procesem długotrwałym, kosztownym i wymagającym zachowania ciągłości oraz konsekwencji. Co więcej, wymaga trafnego zidentyfikowania i uruchomienia lokalnych potencjałów, co często jest trudnym zadaniem (Krajowa Polityka Miejska, 2015).

Władze każdej gminy mierząc się z wyzwaniem jakim jest rewitalizacja muszą zdawać sobie sprawę z istnienia potencjału endogenicznego, jakim dysponuje obszar rewitalizacji, czyli tego, co w Krajowej Polityce Miejskiej nazwano „lokalnym potencjałem”. Wyłącznie jego umiejętne wykorzystanie doprowadzić może do kompleksowych przeobrażeń, skutkujących nie tylko wyprowadzeniem obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, lecz również pozytywnymi trendami rozwojowymi w skali całej gminy. W związku z powyższym, potencjał obszaru rewitalizacji staje się istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego.

Niezwykle trudnym i odpowiedzialnym zadaniem jest identyfikacja tego potencjału. W ramach prac nad niniejszym dokumentem przeprowadzono wieloaspektową diagnozę  sytuacji w gminie celem identyfikacji miejsc, w których koncentrują się zjawiska kryzysowe. Na fundamencie przedmiotowej diagnozy wyznaczony został obszar zdegradowany, a następnie obszar rewitalizacji. Dopiero pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji w Trzemesznie pozwoliła stwierdzić, co należy uznać za jego potencjał.

Trzemeszno jest gminą, której rozkwit przypisać należy klasztorowi kanoników regularnych. Poszanowaniem ich wkładu w rozwój gminy, a w szczególności wkładu opata Michała Kosmowskiego, powinno być nie tylko zachowanie dziedzictwa materialnego, lecz również wykorzystanie go dla dalszego postępu. Ideą procesu rewitalizacji w Trzemesznie jest więc wykorzystanie potencjału, jaki stanowi dziedzictwo kulturowe, do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom zidentyfikowanym na obszarze rewitalizacji. Dla wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego uznaje się to za niezbędne.

Nawiązania do dokumentów strategicznych i planistycznych Gminy Trzemeszno

Uzasadnienie prowadzenia procesu rewitalizacji wynikać powinno z założeń dokumentów strategicznych oraz planistycznych gminy. W związku z powyższym dokonano analizy najistotniejszych dokumentów w kontekście przesłanek uzasadniających potrzebę prowadzenia rewitalizacji w gminie. Przesłanki te wynikać powinny z zapisów ww. dokumentów lub być wprost wskazane w ich treści, np. w postaci celów. W związku z powyższym w niniejszym rozdziale dokonano analizy następujących dokumentów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i strategia rozwiązywania problemów społecznych, w kontekście przesłanek uzasadniających potrzebę prowadzenia procesu rewitalizacji w gminie Trzemeszno.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzemeszno (dalej Studium) podjęta została uchwałą nr VI/44/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.02.2015 r., natomiast pierwotna wersja Studium pochodzi z 1999 r. Jego integralnymi częściami są dwa dokumenty tekstowe – osobny dla obszaru wiejskiego gminy i dla miasta oraz załączniki graficzne.

W zapisach Studium zidentyfikowano szereg problemów, uzasadniających potrzebę prowadzenia rewitalizacji na terenie gminy. W mieście stwierdzono występowanie problemów związanych z: bezrobociem, odpływem siły roboczej, ubożeniem mieszkańców, niedostatecznym wyposażeniem w infrastrukturę społeczną, stanem technicznym i funkcjonalnością budynków zabytkowych, liczbą miejsc parkingowych i postojowych (w szczególności na terenie śródmieścia). Na obszarze wiejskim stwierdzono natomiast występowanie następujących problemów: niedostateczna liczba miejsc pracy, w szczególności dla kobiet, prowadząca do szukania zatrudnienia poza obszarem gminy, niedoinwestowanie w sferze infrastruktury technicznej i społecznej, dominacja rolnictwa i brak tradycji funkcji uzupełniających, takich jak agroturystyka i tereny wypoczynkowe.

W Studium nie wskazano bezpośrednio terenów wymagających przekształceń, rewitalizacji, rekultywacji i rehabilitacji, niemniej jednak analizując załączniki graficzne, w szczególności dla obszaru miejskiego, stwierdzono występowanie obszarów wymagających modernizacji lub zmiany funkcji.

W Studium wskazuje się, że miasto Trzemeszno charakteryzuje się „małą dynamiką rozwoju, wręcz stagnacją” (Studium, s. 12), jednocześnie pełniąc rolę „wielofunkcyjnego ośrodka rozwoju, z obsługą ludności gminy, z dodatkową funkcją rolniczą” (Studium, s. 11). Świadczy to o istotności miasta dla rozwoju lokalnego oraz występowaniu na jego terenie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2017-2026

Kwestie społeczne są najistotniejsze w procesie rewitalizacji, w związku z czym wnioski wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych (dalej: SRPS), powinny stanowić jedną z przesłanek do prowadzenia procesu rewitalizacji w gminie.

W diagnozie sytuacji demograficznej gminy Trzemeszno, przeprowadzonej w ramach SRPS, stwierdzono następujące niekorzystne trendy demograficzne: zmniejszenie udziału osób w wieku przedprodukcyjnym, zmniejszenie udziału osób w wieku produkcyjnym, zwiększenie udziału osób w wieku poprodukcyjnym, zmniejszenie liczby ludności gminy wskutek ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. Wśród problemów wskazano również: występowanie zjawiska osamotnienia wśród osób starszych, brak mieszkań chronionych oraz dziennej placówki dla seniorów, świetlic środowiskowych, niski poziom integracji społecznej, występowanie barier architektonicznych, duży odsetek osób bezrobotnych, żyjących w ubóstwie oraz dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą wśród beneficjentów OPS, niedopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, niechęć części osób do podjęcia pracy, niedopasowanie wykształcenia części osób do potrzeb rynku pracy, istnienie szarej strefy zatrudnienia na rynku pracy, niski poziom wynagrodzeń, emigracja młodych, wykształconych osób do innych miast, ograniczone środki pieniężne przeznaczone na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz ograniczone możliwości działania samorządu gminnego w tym zakresie, niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych, niewystarczająca oferta rehabilitacyjna i terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych, wzrost liczby rodzin z osobami niepełnosprawnymi, wartość współczynnika skolaryzacji brutto mniejsza niż 100.

Cel główny SRPS jest następujący: „Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Trzemeszno zagrożonych z różnych przyczyn wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie marginalizacji oraz integracja lokalnej społeczności.” Jego realizacja ma nastąpić wskutek koncentracji na pięciu priorytetowych obszarach wsparcia, tj.: osoby starsze i chore, rodzina, osoby bezrobotne, osoby zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne. Do każdego obszaru wsparcia sformułowano cel strategiczny:

Cel strategiczny 1. Zapewnienie wsparcia dla osób starszych i chorych oraz ich aktywizacja.

Cel strategiczny 2. Umacnianie rodzin z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno w ich prawidłowym funkcjonowaniu.

Cel strategiczny 3. Łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno.

Cel strategiczny 4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin i mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Cel strategiczny 5. Poprawa warunków społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

SRPS jest dokumentem, który nie precyzuje w kontekście przestrzennym miejsc w gminie, w których interwencja jest najbardziej oczekiwana i potrzebna, wskazuje natomiast uwarunkowania społeczne i kluczowe problemy społeczne występujące na terenie gminy. Przesłanki uzasadniające potrzebę prowadzenia procesu rewitalizacji wynikają zarówno z problemów zidentyfikowanych w diagnozie, jak również sformułowanych celów strategicznych. Część zidentyfikowanych problemów odnosi się nawet do sfery przestrzenno-funkcjonalnej (występowanie barier architektonicznych, brak dziennej placówki dla seniorów, świetlic środowiskowych i mieszkań chronionych).

Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych

Fundamentalne znacznie dla prowadzenia procesu rewitalizacji ma diagnoza sytuacji w gminie. Wyłącznie prawidłowo przeprowadzona diagnoza umożliwi wskazanie miejsc o szczególnym nawarstwieniu negatywnych zjawisk społecznych i współwystępujących z nimi problemów w sferach innych niż społeczna. W ramach programu rewitalizacji wyróżnić należy dwie części diagnostyczne: pierwsza z nich jest przedmiotem niniejszego rozdziału i ma na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego w gminie Trzemeszno. Druga część diagnostyczna obejmuje pogłębioną analizę obszaru rewitalizacji i będzie ona przedmiotem kolejnego rozdziału.

Metodologia

Podstawą delimitacji obszaru zdegradowanego jest identyfikacja takich miejsc na terenie gminy, w których występuje stan kryzysowy. Stwierdzenie występowania w danym miejscu stanu kryzysowego jest jednoznaczne ze wskazaniem w tym miejscu występowania koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, współwystępującej z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej spośród sfer: gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej lub środowiskowej. Mając powyższe na uwadze przeprowadzono analizę rozkładu przestrzennego wartości wskaźników w podziale na przyjęte jednostki analityczne. Analizę, o której mowa, uzupełniono opisami i dodatkowymi informacjami. Zwieńczeniem części diagnostycznej jest wyznaczenie na terenie gminy Trzemeszno obszaru zdegradowanego. Wykorzystane w niniejszej analizie dane pozyskano z następujących instytucji publicznych: Urząd Miejski Trzemeszna, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie, Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie i placówki edukacyjne zlokalizowane na terenie gminy Trzemeszno. Pozyskane dane statystyczne są aktualne na dzień 31 grudnia 2015 r. i dotyczą:

- liczby ludności;

- liczby osób w wieku przedprodukcyjnym;

- liczby osób w wieku produkcyjnym;

- liczby osób w wieku poprodukcyjnym;

- liczby osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”;

- liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej;

- liczby rodzin korzystających z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej;

- kwoty wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej;

- liczby osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w formie niepieniężnej;

- liczby uczniów ogółem;

- liczby uczniów korzystających z dopłat do podręczników;

- liczby osób bezrobotnych;

- liczby osób długotrwale bezrobotnych;

- liczby osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym;

- liczby osób bezrobotnych z niepełnosprawnością;

- liczby budynków;

- liczby budynków zabytkowych;

- liczby osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów;

- liczby placów zabaw.

Zgromadzenie wyżej wymienionych danych umożliwiło przeprowadzenie kompleksowej analizy gminy Trzemeszno w oparciu o następujący katalog wskaźników:

- W1 – udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców;

- W2 – liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;

- W3 – kwota wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej w przeliczeniu na 1 rodzinę, której udzielono pomocy;

- W4 – liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w formie niepieniężnej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;

- W5 – liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników w przeliczeniu na 100 uczniów;

- W6 – liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym;

- W7 – udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych;

- W8 – udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie osób bezrobotnych;

- W9 – udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie osób bezrobotnych;

- W10 – udział osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty” w ogólnej liczbie mieszkańców;

- W11 – liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym;

- W12 – udział budynków zabytkowych w ogólnej liczbie budynków;

- W13 – udział osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów w ogólnej liczbie mieszkańców;

- W14 – liczba placów zabaw przypadających na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym.

Wskaźniki W1 - W10 posłużyły identyfikacji problemów w sferze społecznej, wskaźnik W11 dotyczy sfery gospodarczej, wskaźnik W12 odnosi się do sfery technicznej, wskaźnik W13 do sfery środowiskowej, natomiast wskaźnik W14 do sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Oprócz analizy wskaźników, diagnoza zawiera również dodatkowe informacje na temat różnych aspektów badanych sfer. Analizy przeprowadzono w oparciu o funkcjonujący podział pomocniczy gminy na 21 sołectw, natomiast miasto podzielono na 5 jednostek. W ten sposób otrzymano 26 obszarów analitycznych (ryc. 1 i ryc. 2). Każdemu z nich przypisano zebrane od instytucji publicznych dane liczbowe, po czym obliczono wartości wskaźników. Zestawienie danych wykorzystanych w analizie wskaźnikowej znajduje się w Załączniku 1.

Z uwagi na fakt, że sfera społeczna jest najistotniejsza w procesie diagnozowania, jej analizę oparto o 10 wskaźników. Przebadanie tak dużej liczby wskaźników komplikuje jednoznaczne stwierdzenie większej niż przeciętnie koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w związku z czym do oceny ich natężenia zastosowano wskaźnik syntetyczny, ujmujący wszystkie badane zjawiska społeczne.

Ryc. 1. Podział gminy Trzemeszno na obszary analityczne

Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 2. Podział miasta trzemeszno na obszary analityczne

Źródło: Opracowanie własne

W celu oszacowania wartości wskaźnika syntetycznego poczyniono następujące kroki:

- zestawiono dane bezwzględne w odniesieniu do poszczególnych obszarów analitycznych (utworzenie macierzy danych, gdzie w pierwszej kolumnie znajduje się nazwa obszaru analitycznego, natomiast w kolejnych przyporządkowane im parametry, tj.: liczba ludności, liczba osób bezrobotnych itp.);

- obliczono wartości wskaźników: W1 – W10 dla każdego obszaru analitycznego;

- wyznaczono średnią arytmetyczną oraz odchylenie standardowe dla każdego wskaźnika;

- dokonano standaryzacji wskaźników według następujących wzorów:

dla stymulant: zij=wij-wiδi   		dla destymulant: zij=-(wij-wi)δizij=xij-xjδjzij=xij-xjδj

gdzie:

wij - wartość i-tego wskaźnika dla j-tego obszaru analitycznego,

wi - wartość średnia i-tego wskaźnika,

δi - odchylenie standardowe populacji i-tego wskaźnika,

zij - standaryzowana wartość i-tego wskaźnika dla j-tego obszaru analitycznego.

Standaryzacja polega na odjęciu od wartości wskaźnika dla danego obszaru wartości średniej i podzieleniu przez odchylenie standardowe wskaźnika. W wyniku standaryzacji wszystkie wskaźniki charakteryzują się rozkładem odznaczającym się jednakową średnią (zero) i odchyleniem standardowym (jeden), co umożliwia ich logiczną interpretację oraz sumowanie. Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą reprezentuje wartość średnia i mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Wartości dodatnie wskazują, które jednostki analityczne odznaczają się natężeniem zjawisk wyższym niż przeciętnie, natomiast wartości ujemne ukazują jednostki o najmniejszym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych.

Stymulantami są wskaźniki, których rosnące wartości postrzegane są pozytywnie w kontekście badanego zjawiska (np. im większe bezrobocie, tym większy poziom degradacji). Destymulantami są wskaźniki, których malejące wartości są postrzegane pozytywnie z punktu widzenia badanego zjawiska (np. im mniejszy udział osób w wieku przedprodukcyjnym w populacji gminy, tym większy poziom degradacji).

- zsumowano standaryzowane wartości wskaźników W1 – W10 dla każdego obszaru analitycznego wg następującego wzoru:

SWDj=i=1nzij

gdzie:

n – liczba wskaźników,

SWDj - wartość sumarycznego wskaźnika degradacji dla j-tego obszaru analitycznego.

- ustalono wagi pojedynczych obszarów analitycznych według procentowego udziału mieszkańców gminy w danym obszarze analitycznym;

- pomnożono wartości uzyskanego sumarycznego wskaźnika degradacji przez ustalone wagi dla każdej jednostki.

W wyniku takiego postępowania otrzymano sumaryczny wskaźnik degradacji, uwzględniający zarówno natężenie negatywnych zjawisk społecznych, jak i istotność danego obszaru analitycznego, wyrażoną jako udział jego ludności w populacji gminy.

Podstawowe informacje o gminie

Trzemeszno to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie gnieźnieńskim, w województwie wielkopolskim. Obejmuje powierzchnię 174,8 km2 i zamieszkiwana jest przez 14 810 osób, przy czym miasto Trzemeszno zajmuje teren o powierzchni 5,46 km2 i zamieszkiwane jest przez 7928 osób (54% populacji gminy).

Bezpośrednio z gminą Trzemeszno graniczą gminy województwa wielkopolskiego (Gniezno, Orchowo, Witkowo) oraz kujawsko-pomorskiego (Mogilno, Rogowo). Komunikacyjnie Trzemeszno zlokalizowane jest na trasie drogi krajowej nr 15 łączącej Trzebnicę z Ostródą, która zapewnia gminie połączenie z Toruniem czy Inowrocławiem. Głównym ośrodkiem usługowo-administracyjnym o znaczeniu ponadlokalnym jest Gniezno oddalone o około 20 km od Trzemeszna. Miasto Trzemeszno jest ośrodkiem miejskim podrzędnym w stosunku do Gniezna i stanowi lokalne uzupełnienie jego funkcji. Trzemeszno zapewnia mieszkańcom gminy obsługę usługowo-administracyjną o oddziaływaniu lokalnym.

Gmina ma charakter rolniczy z niewielkim udziałem przemysłu. Użytki rolne na terenie gminy stanowią 75% ogólnej powierzchni, natomiast lasy zajmują około 10% powierzchni gminy. Obszar wiejski gminy Trzemeszno podzielony został na 21 jednostek pomocniczych – sołectw.

Tab. 1. Wykaz sołectw w gminie Trzemeszno

| Cytrynowo | Duszno | Gołąbki |
| --- | --- | --- |
| Grabowo | Jastrzębowo | Kamieniec |
| Kruchowo | Kozłowo | Ławki |
| Lubiń | Miaty | Mijanowo |
| Miława | Niewolno | Ostrowite |
| Popielewo | Szydłowo | Trzemżal |
| Wydartowo | Wymysłowo | Zieleń |

Źródło: opracowanie własne

Jak zaznaczono we wstępie – część diagnostyczna niniejszego dokumentu sporządzona została w celu identyfikacji problemów występujących w gminie oraz delimitacji obszaru zdegradowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno. Zgodnie z zapisami Wytycznych za obszar zdegradowany uznaje się obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, technicznej, środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej. Z uwagi na powyższe przeprowadzono analizę ww. sfer, przy czym największą uwagę poświęcono sferze społecznej.

Sfera społeczna

Do analizy sfery społecznej wykorzystano zestawione poniżej wskaźniki, odnoszące się do oceny trendów demograficznych, ubóstwa, bezrobocia i przestępczości.

Tab. 2. Katalog wskaźników wykorzystanych do analizy sfery społecznej

| Numer wskaźnika | Kryterium | Nazwa wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| W1 | Negatywne trendy demograficzne | Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców |
| W2 | Ubóstwo | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (w formie pieniężnej) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców |
| W3 |  | Kwota wypłaconych zasiłków pomocy społecznej (w formie pieniężnej) w przeliczeniu na 1 rodzinę, której udzielono pomocy |
| W4 |  | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (w formie niepieniężnej) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców |
| W5 |  | Liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników w przeliczeniu na 100 uczniów |
| W6 | Bezrobocie | Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym |
| W7 |  | Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych |
| W8 |  | Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie osób bezrobotnych |
| W9 |  | Udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie osób bezrobotnych |
| W10 | Przestępczość | Udział osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty” w ogólnej liczbie mieszkańców |

Źródło: opracowanie własne

W tabeli nr 2 przedstawiono podstawową charakterystykę jednostek analitycznych, obejmującą informacje o liczbie ludności, powierzchni oraz procentowym udziale tych wartości w odniesieniu do całej gminy. Zamieszczono również informację o gęstości zaludnienia w poszczególnych jednostkach analitycznych.

Tab. 3. Charakterystyka jednostek analitycznych

| Jednostka analityczna | Liczba mieszkańców [os.] | Udział w ogólnej liczbie mieszkańców [%] | Powierzchnia [km2] | Udział w ogólnej powierzchni gminy [%] | Gęstość zaludnienia [os./km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka A | 175 | 1,2 | 1,13 | 0,65 | 154,9 |
| Jednostka B | 2864 | 19,3 | 0,95 | 0,54 | 3014,7 |
| Jednostka C | 130 | 0,9 | 0,71 | 0,41 | 183,1 |
| Jednostka D | 3851 | 26,0 | 1,64 | 0,94 | 2348,2 |
| Jednostka E | 908 | 6,1 | 1,03 | 0,59 | 881,6 |
| Cytrynowo | 156 | 1,1 | 3,09 | 1,77 | 50,5 |
| Duszno | 77 | 0,5 | 6,28 | 3,59 | 12,3 |
| Gołąbki | 263 | 1,8 | 4,56 | 2,61 | 57,7 |
| Grabowo | 87 | 0,6 | 6,14 | 3,51 | 14,2 |
| Jastrzębowo | 319 | 2,2 | 8,85 | 5,06 | 36,0 |
| Kamieniec | 247 | 1,7 | 7,15 | 4,09 | 34,5 |
| Kruchowo | 896 | 6,0 | 10,96 | 6,27 | 81,8 |
| Kozłowo | 536 | 3,6 | 11,72 | 6,70 | 45,7 |
| Ławki | 156 | 1,1 | 8,31 | 4,75 | 18,8 |
| Lubiń | 239 | 1,6 | 5,26 | 3,01 | 45,4 |
| Miaty | 377 | 2,5 | 7,97 | 4,56 | 47,3 |
| Mijanowo | 108 | 0,7 | 2,49 | 1,42 | 43,4 |
| Miława | 93 | 0,6 | 4,12 | 2,36 | 22,6 |
| Niewolno | 628 | 4,2 | 12,14 | 6,95 | 51,7 |
| Ostrowite | 191 | 1,3 | 9,05 | 5,18 | 21,1 |
| Popielewo | 152 | 1,0 | 5,39 | 3,08 | 28,2 |
| Szydłowo | 406 | 2,7 | 10,94 | 6,26 | 37,1 |
| Trzemżal | 342 | 2,3 | 12,05 | 6,89 | 28,4 |
| Wydartowo | 487 | 3,3 | 10,04 | 5,74 | 48,5 |
| Wymysłowo | 435 | 2,9 | 11,08 | 6,34 | 39,3 |
| Zieleń | 687 | 4,6 | 11,03 | 6,31 | 62,9 |
| Gmina | 14810 | 100 | 174,8 | 100 | 84,7 |

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna

Negatywne trendy demograficzne

Poprzez negatywne trendy demograficzne rozumie się przede wszystkim zmieniającą się strukturę demograficzną polskich miast i wsi. Zmiany struktury demograficznej objawiają się poprzez zmniejszanie się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i przyrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Zjawisko to nazywane jest „starzeniem się” społeczeństwa i swoje źródło ma przede wszystkim w: rozwoju medycyny i technologii, zmianie stylu życia ludności (odkładanie decyzji o posiadaniu dziecka do czasu osiągnięcia sukcesu zawodowego) oraz w zmianie dominującego modelu rodziny. Duży udział osób w wieku nieprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności skutkuje obniżaniem produktywności społeczeństwa oraz obciążeniem systemu finansów publicznych. Do analizy potencjału demograficznego Trzemeszna posłużono się wskaźnikiem ukazującym udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców. Pozwala on określić potencjalne zasoby siły roboczej w gminie oraz przyszłą produktywność lokalnego społeczeństwa.

Ryc. 3. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna

Wskaźnik udziału osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców jest przykładem destymulanty rozwoju, co oznacza, że niska wartość wskaźnika wiąże się z gorszą sytuacją na analizowanym obszarze niż przeciętnie w gminie. W gminie Trzemeszno osoby w wieku przedprodukcyjnym (w wieku 0-17 lat) stanowią 21,65% ogółu społeczeństwa. Najmniejszy udział osób młodych w społeczeństwie odnotowano w sołectwach: Ostrowite (13,61%), Duszno (15,58%), Trzemżal (18,13%), Kruchowo (19,75%) i Kamieniec (19,84%). Na terenie miasta jedynie w jednostce analitycznej C (33,85%) odnotowano wartość wskaźnika wyższą niż wartość referencyjna (ryc. 3).

Ubóstwo

W celu określenia sytuacji materialnej mieszkańców gminy Trzemeszno posłużono się wskaźnikami określającymi liczbę osób korzystających z poszczególnych form świadczeń pomocy społecznej. Uwzględniono: formę pieniężną (W2 – liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w formie pieniężnej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, W3 – kwota wypłaconych zasiłków pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę, której udzielono wsparcia), formę niepieniężną (W4 – liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej w formie niepieniężnej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) oraz dopłaty do podręczników dla uczniów (W5 – liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników w przeliczeniu na 100 uczniów).

Ryc. 4. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna i Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Najczęstsze formy przyznawanych świadczeń pieniężnych to: zasiłek stały, okresowy i celowy. Świadczenia pieniężne stałe lub okresowe przyznawane są z uwzględnieniem sytuacji materialnej osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek celowy przyznawany jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, odzieży czy drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Forma niepieniężna obejmuje natomiast takie rodzaje pomocy jak: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, schronienie czy poradnictwo specjalistyczne. Udzielenie wsparcia w formie niepieniężnej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika pomocy społecznej, w celu ustalenia sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej osób czy rodzin.

W gminie Trzemeszno, na każdy 1000 mieszkańców, przypada niemal 13 osób korzystających z pieniężnych form świadczeń społecznych. Jednostkami, dla których wskaźnik przyjął wartość wyższą niż wartość referencyjna są: Gołąbki (34,22), Popielewo (26,32), Zieleń (23,29), Szydłowo (22,17), Jastrzębowo (21,94), Ławki (19,23), Mijanowo (18,52), Wymysłowo (18,39), Lubiń (16,74), Ostrowite (15,71), Wydartowo (14,37) oraz jednostka B (12,92) (ryc. 4). Wysokie wartości wskaźnika świadczą o trudnej sytuacji materialnej mieszkańców danej jednostki analitycznej i mogą korelować z innymi negatywnymi zjawiskami.

Ryc. 5. Kwota wypłaconych zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) w przeliczeniu na 1 rodzinę, której udzielono wsparcia

Źródło: opracowano na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Poza liczbą osób korzystających z pieniężnych form świadczeń społecznych, informacji o sytuacji materialnej mieszkańców może dostarczyć również wskaźnik obrazujący wysokość przyznawanych świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na rodzinę, której udzielono wsparcia. Przeciętna wartość świadczenia w przeliczeniu na rodzinę w gminie wyniosła 2147,51 zł. Rodziny, które pobierają świadczenia na kwoty wyższe niż wartość przeciętna dla gminy zamieszkują sołectwa: Kamieniec (7965,00 zł), Grabowo (5658,00 zł), Lubiń (4465,00 zł), Popielewo (4282,50 zł), Jastrzębowo (2918,86 zł), Niewolno (2744,00 zł) i Ostrowite (2498,67 zł). Na terenie miasta Trzemeszno tylko rodziny zamieszkujące jednostkę analityczną D (2973,35 zł) pobierają świadczenia pomocy społecznej na kwotę wyższą niż wartość referencyjna dla gminy (ryc. 5).

Ryc. 6. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma niepieniężna) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna i Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Udzielone niepieniężne świadczenia pomocy społecznej pozwalają na określenie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób zamieszkujących daną jednostkę analityczną. W przeciwieństwie do świadczeń pieniężnych nie informują jedynie o niskim poziomie dochodów wśród tych osób, lecz wskazują także na występujące dysfunkcje społeczne wśród osób objętych świadczeniem. Jedną z form niepieniężnych świadczeń jest praca socjalna, którą prowadzi się z osobami i rodzinami niesamodzielnymi życiowo, wykluczonymi społecznie bez względu na posiadany dochód. Inną formą niepieniężnej pomocy społecznej jest pomoc w formie usług opiekuńczych, która przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują nie tylko pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, lecz także zapewnianie kontaktów z otoczeniem. Udzielenie świadczenia niepieniężnego poprzedzone jest wywiadem środowiskowym, celem którego jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osób czy rodzin.

W przypadku gminy Trzemeszno na 1000 mieszkańców przypada około 12 osób korzystających z niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej. Wartości wskaźnika wyższe niż wartość referencyjna dla gminy odnotowano w przypadku sołectw: Miława (53,76), Cytrynowo (32,05), Gołąbki (30,42), Wydartowo (26,69), Kozłowo (22,39), Szydłowo (22,17), Miaty (21,22), Jastrzębowo (18,81), Trzemżal (14,62), Zieleń (14,56), Ławki (12,82), Lubiń (12,55) oraz Kruchowo (12,28). W przypadku miasta Trzemeszno wartość wyższą niż wartość referencyjna odnotowano w przypadku jednostki D (12,20) (ryc. 6).

W roku szkolnym 2015/2016 decyzja o przyznaniu pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników podejmowana była na podstawie kryterium dochodowego, podobnie jak w przypadku pieniężnych świadczeń społecznych. W przypadku, gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe uczeń mógł otrzymać pomoc jeśli w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm lub długotrwała lub ciężka choroba.

Ryc. 7. Liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników w przeliczeniu na 100 uczniów

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna i Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Poziom przyznawanych świadczeń w gminie Trzemeszno badano za pomocą wskaźnika przedstawiającego liczbę uczniów korzystających z dofinansowania w przeliczeniu na 100 uczniów. Sołectwami, w których liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników w przeliczeniu na 100 uczniów przekracza wartość 9,37 są: Gołąbki (40,0), Miaty (17,86), Zieleń (16,39), Cytrynowo (12,50) oraz Lubiń (10,53). W mieście Trzemeszno dla dwóch jednostek analitycznych odnotowano wartości wskaźnika wyższe niż wartość referencyjna, są to: jednostka C (12,50) oraz D (16,86) (ryc. 7)

Bezrobocie

Bezrobocie jest problemem wielopłaszczyznowym przenikającym zwłaszcza sfery społeczną i gospodarczą, ale również oddziałującym na pozostałe sfery. Zjawisko bezrobocia często powiązane jest z innymi negatywnymi zjawiskami, takimi jak: ubóstwo, przestępczość, alkoholizm czy uzależnienie od zasiłków pomocy społecznej. Brak podejmowanych działań w celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych może skutkować wzrostem stopy bezrobocia długotrwałego w gminie. W dłuższej perspektywie negatywne skutki bezrobocia mogą oddziaływać na pozostałe badane sfery (pogarszanie się stanu technicznego budynków ze względu na brak remontów, powstawanie „dzikich” wysypisk śmieci czy też słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw itp.).

Ryc. 8. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym

Źródło: Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna i Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie

W celu kompleksowej analizy zjawiska bezrobocia w gminie Trzemeszno posłużono się czterema wskaźnikami: W6 – liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym, W7 – udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych, W8 – udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie osób bezrobotnych oraz W9 – udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ogólnej liczbie osób bezrobotnych.

W gminie Trzemeszno na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada około 42 osób pozostających bez zatrudnienia (ryc. 8). Najwyższą wartością wskaźnika odznacza się sołectwo Popielewo, dla którego wskaźnik osiągnął wartość 93,75. Pozostałymi sołectwami, dla których odnotowuje się wartości wskaźnika wyższe niż wartość referencyjna są: Duszno (56,6), Jastrzębowo (48,08), Kamieniec (53,37), Kruchowo (55,09) oraz Mijanowo (82,19). Na obszarze miasta Trzemeszno w przypadku każdej jednostki analitycznej liczba osób bezrobotnych przypadających na 1000 osób w wieku produkcyjnym przekracza wartość referencyjną. W przypadku jednostki A na 1000 osób w wieku produkcyjnym bez zatrudnienia pozostawało około 60 osób. Pozostałe jednostki również cechują się większymi niż wartość dla gminy wartościami wskaźnika: jednostka B (50,31), C (50,63), D (47,69) oraz E (49,61).

Ryc. 9. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych

Źródło: opracowano na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie

Zjawisko długotrwałego bezrobocia dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy. Długie pozostawanie bez stałego zatrudnienia może przyczyniać się do powstawania innych negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności: ubóstwa, uzależnień czy wykluczenia społecznego. Osoby długotrwale bezrobotne w gminie Trzemeszno stanowią 63,86% ogólnej liczby osób bezrobotnych.  W dwóch sołectwach: Gołąbki i Ławki wszystkie osoby bezrobotne pozostają bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Sołectwami, dla których wskaźnik osiągnął wartość wyższą niż wartość referencyjna są: Miaty (90,0%), Trzemżal (83,3%), Zieleń (81,8%), Kruchowo (72,7%), Jastrzębowo (70,0%), Kamieniec (66,7%), Mijanowo (66,7%), Wydartowo (71,4%) oraz Wymysłowo (66,7%). W mieście Trzemeszno udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych większy niż 63,86% odnotowano w przypadku jednostek analitycznych B (68,4%) i C (75,0%), natomiast w jednostce D zidentyfikowano największą liczbę osób długotrwale bezrobotnych (ok. 26% ogółu długotrwale bezrobotnych w gminie) (ryc. 9).

Brak lub niedostateczne wykształcenie może utrudniać lub uniemożliwiać podjęcie pracy zarobkowej i prowadzić do długotrwałego bezrobocia. Osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych nie są elastyczne na rynku pracy, co znacznie utrudnia uzyskanie zatrudnienia przy zachodzących zmianach w strukturze gospodarczej gminy. Na terenie gminy Trzemeszno wykształceniem podstawowym lub niższym legitymowało się 20,24% osób bezrobotnych.

Ryc. 10. Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie osób bezrobotnych

Źródło: opracowano na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie

Sołectwami o największym odsetku osób bez kwalifikacji zawodowych wśród osób bezrobotnych są: Lubiń (50,0%), Mijanowo (50,0%), Szydłowo (40,0%) i Kruchowo (39,4%). Wartości wskaźnika wyższe od wartości referencyjnej odnotowano także dla sołectw: Kamieniec (33,3%), Ławki (33,3%), Popielewo (33,3%), Miaty (30,0%), Cytrynowo (25,0%) oraz Niewolno (23,1%). Na terenie miasta Trzemeszno nie odnotowano wartości wskaźnika wyższych niż wartość referencyjna (ryc. 10).

Ostatnim wskaźnikiem charakteryzującym zjawisko bezrobocia w gminie Trzemeszno jest udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnością w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Odsetek bezrobotnych osób niepełnosprawnych w gminie wynosi 6,99%. Sołectwa, w których odsetek ten osiąga największe wartości są: Wydartowo (42,9%), Cytrynowo (25,0%) i Lubiń (16,7%). Wskaźnik także osiąga wartość powyżej wartości referencyjnej dla sołectw: Kamieniec (11,1%), Wymysłowo (11,1%), Kruchowo (9,1%) i Niewolno (7,7%). W przypadku miasta Trzemeszno stan kryzysowy w aspekcie niniejszego wskaźnika stwierdzono w przypadku jednostek analitycznych A (12,5%) i B (9,2%).

Ryc. 11. Udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnością w ogólnej liczbie osób bezrobotnych

Źródło: opracowano na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie

Przestępczość

Przestępczość na obszarze całej gminy Trzemeszno zbadano jedynie w wymiarze przemocy domowej, za pomocą wskaźnika W10 – udział osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty” w ogólnej liczbie mieszkańców.  Ze względu na brak możliwości pozyskania danych dotyczących liczby przestępstw na obszarze wiejskim gminy, ogólny poziom przestępczości zdecydowano się pokazać jedynie na obszarze miejskim Trzemeszna. Obszarami o znacznie większej liczbie stwierdzonych przestępstw są jednostki B i D, dla których odnotowano, kolejno, 40,6% i 46,1% ogólnej liczby przestępstw w mieście.

Ryc. 12. Liczba stwierdzonych przestępstw w jednostkach analitycznych

Źródło: opracowano na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

Procedura „niebieskiej karty” została opracowana i wdrożona w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej. Niebieskie karty zakładane są przez Policję, Ośrodki Pomocy Społecznej czy Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Założona karta nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego, lecz jest informacją, że w danej rodzinie dochodzi do aktów przemocy domowej i nakłada na dzielnicowego obowiązek comiesięcznych wizyt u danej rodziny.

W gminie Trzemeszno udział osób objętych procedurą „niebieskiej karty” w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi 0,42%. Sołectwami, dla których odnotowano wartości wyższe niż wartość referencyjna są: Gołąbki (1,9%), Kruchowo (0,67%), Niewolno (0,64%) oraz Zieleń (0,44%). Na terenie miasta stosunkowo wysoki odsetek osób dotkniętych przemocą domową odnotowano w jednostkach: B (0,66%) oraz D (0,57%).

Ryc. 13. Udział osób objętych procedurą niebieskiej karty w ogólnej liczbie mieszkańców

Źródło: opracowano na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Sumaryczny wskaźnik degradacji

Ostatnim krokiem w badaniu sfery społecznej było wyznaczenie wartości sumarycznego wskaźnika degradacji zgodnie z metodologią opisaną we wstępie do niniejszego rozdziału. Obszarom analitycznym nadano wagi, odpowiadające procentowemu udziałowi ludności gminy zamieszkującej daną jednostkę, po czym pomnożono wartość wskaźnika sumarycznego przez wagę. Ważony sumaryczny wskaźnik degradacji informuje o poziomie natężenia negatywnych zjawisk społecznych na danym obszarze analitycznym. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe natężenie zjawisk. Wartości standaryzowanych wskaźników znajdują się w Załączniku 1.

Ryc. 14. Sumaryczny Wskaźnik Degradacji

Źródło: opracowanie własne

Jednostkami o najwyższym natężeniu negatywnych zjawisk społecznych są: Kruchowo (20,77), Gołąbki (15,95), Wydartowo (8,57), Lubiń (7,75), Zieleń (6,51), Kamieniec (5,19), Cytrynowo (3,40), Popielewo (2,98), Miaty (2,92), Mijanowo (1,07), Jastrzębowo (0,40) oraz następujące jednostki analityczne z miasta Trzemeszno: B (38,75) i D (79,20). Z powyższej analizy wynika, iż obszarem o największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych jest jednostka analityczna D.

Sfera gospodarcza

W celu identyfikacji problemów występujących w sferze gospodarczej gminy Trzemeszno, analizie poddano dwa wskaźniki. Pierwszy wskaźnik ukazuje udział osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Badany miernik jest wykorzystywany przy badaniu obciążenia demograficznego i obrazuje poziom dostępnych zasobów siły roboczej na rynku pracy. Im wyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym tym bardziej obciążony jest system finansów publicznych. Drugim wskaźnikiem charakteryzującym sferę gospodarczą gminy i miasta Trzemeszno jest liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców danej jednostki analitycznej.

W gminie Trzemeszno na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada około 18 osób w wieku poprodukcyjnym. Sołectwami o największym udziale osób w wieku poprodukcyjnym są: Miława (28,6), Lubiń (25,0), Duszno (22,6), Wymysłowo (20,7), Cytrynowo (20,4), Kruchowo (20,0), Miaty (18,9), Ostrowite (18,7), Szydłowo (18,7) oraz Kamieniec (17,9). Na obszarze miasta Trzemeszno jednostkami o wysokim udziale osób w wieku poprodukcyjnym są jednostki E (19,1) oraz D (18,6).

Ryc. 15. liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna

Drugim wskaźnikiem w sferze gospodarczej jest liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Uwzględniono podmioty gospodarcze wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi). W gminie Trzemeszno na 100 mieszkańców przypadają około 4 podmioty gospodarcze wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednostki analityczne, dla których odnotowano wartości wskaźnika niższe niż wartość referencyjna to:  Popielewo (0,66), Kamieniec (0,81), Miława (1,08), Grabowo (1,15), Cytrynowo (1,92), Szydłowo (1,97), Wydartowo (2,46), Kozłowo (2,61), Miaty (2,65), Wymysłowo (2,99), Niewolno (3,18), Ławki (3,21), Kruchowo (3,35), Ostrowite (3,66), Lubiń (3,77) oraz Duszno (3,90). Na terenie miasta jednostką o niskim poziomie przedsiębiorczości wśród mieszkańców jest jednostka B (3,18).

Ryc. 16. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych w przeliczeniu na  100 mieszkańców

Źródło: opracowano na podstawie CEiDG

Sfera techniczna

Historia miasta Trzemeszno sięga czasów wczesnego średniowiecza i związana jest z lokacją klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna, który został ufundowany przez Bolesława Krzywoustego. W średniowieczu Trzemeszno pełniło ważną funkcję na mapie politycznej i kulturalnej kraju, a prawa miejskie otrzymało w XIV wieku. Największy rozwój miasta nastąpił w XVIII wieku za sprawą opata klasztoru kanoników regularnych – Michała Kosmowskiego, który przyczynił się do powstania takich obiektów jak: Alumnat, Szpital św. Łazarza, czy browar klasztorny.

Nie budzi wątpliwości fakt, iż gmina Trzemeszno charakteryzuje się bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym. Na terenie gminy Trzemeszno znajduje się 18 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 605 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. W rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.  Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego zabytku. Natomiast gminna ewidencja zabytków, poza obiektami znajdującymi się w rejestrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa, uwzględnia inne obiekty zabytkowe wskazane przez burmistrza w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co w konsekwencji czyni z niej zbiór zabytków znacznie szerszy niż rejestr Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Obiekty znajdujące się w rejestrze zabytków zlokalizowane są na 7 obszarach analitycznych: jednostki D w Trzemesznie, Duszna, Kamieńca, Kruchowa, Lubinia, Szydłowa oraz Wydartowa.

Tab. 4. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa

| Miejscowość | Nazwa budynku | Numer z rejestru | Ocena stanu zachowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Duszno | Zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. św. Doroty: - Kościół, 1865 r. - Brama-dzwonnica, 1865 r. - Cmentarz przykościelny, 1865 r. | 51/Wlkp/A z 12.03.2001 r. | Wymaga podjęcia prac: drobne naprawy |
| Kamieniec | Kościół parafialny rzymskokatolicki pw. Św. Jakub Starszego, 1722-1724 r. | A/272/1 z 09.09.1991 r. | Wymaga podjęcia pracy: drobne naprawy |
| Kruchowo | Zespół dworski: - Dwór, 1582 r., przebud. ok. 1766 r. - Park, XX w. | A/486/1-2 z 21.04.1997 r. | Wymaga podjęcia prac: remont kapitalny |
| Lubiń | Zespół dworski: - Dwór, XVIII-XIX w. - Park, XIX w. | 921/Wlkp/A z 31.12.2013 r. | Wymaga podjęcia prac: drobne naprawy |
| Szydłowo | Zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. Najśw. Imienia Jezus, NMP i św. Józefa, z 1795 r. | A/517/1 z 22.12.1988 r. | Wymaga podjęcia prac: drobne naprawy |
| Szydłowo | Spichlerz, XIX w. | A/144 z 15.06.1985 r. | Wymaga podjęcia prac: drobne naprawy |
| Trzemeszno | Zespół kościoła klasztornego kanoników regularnych, ob. Parafialnego rzymskokatolickiego pw. Wniebowzięcia NMP | A/443 z 06.07.1960 r. | Wymaga podjęcia prac: remont zabezpieczający |
| Trzemeszno | Alumnat z kaplicą zw. Collegium Tremesnensis, ob. Wikariat, 1773-1775 r. | A/444 z 06.07.1960 r. | Wymaga podjęcia prac: drobne naprawy |
| Trzemeszno | Zespół szpitala św. Łazarza: - Szpital św. Łazarza, 1787-1791 r. - Oficyna północna, 1787-1791 r. - Oficyna południowa, 1787-1791 r. | A/445 z 06.07.1960 r. | Nie wymaga podjęcia prac |
| Trzemeszno | Zespół browaru: - Browar, budynek mieszkalny, XVIII w. - Park, XIX w. - Lodownia, XIX w. | 60/Wlkp/A z 28.06.2001 r. | Wymaga podjęcia prac: remont kapitalny |
| Trzemeszno | Wieża ciśnień, 1906-1908 r. | A/406/1-2 z 14.04.1994 r. | Nie wymaga podjęcia prac |
| Wydartowo | Kuźnia, 1856 r. | 82/Wlkp/A z 21.02.2002 r. | Wymaga podjęcia prac: remont kapitalny |

Źródło: opracowano na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa

W „Programie Opieki nad Zabytkami miasta i gminy Trzemeszno na lata 2014-2017”, na podstawie rozeznania terenowego, stan 2 zabytków określono jako bardzo dobry, w przypadku pozostałych obiektów wskazano na potrzebę podjęcia prac konserwatorsko-remontowych. Stan poszczególnych obiektów wskazano w powyższej tabeli. Jako obiekty kwalifikujące się do objęcia remontem kapitalnym w trybie pilnym wskazano: kuźnię w Wydartowie, dwór w Kruchowie wraz z parkiem podworskim oraz zespół browaru w Trzemesznie wraz z parkiem.

W „Programie..” określa się także stan zachowania obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. W przedmiotowym dokumencie dokonano podziału zabytków według pięciostopniowej skali oceniającej stan zachowania obiektów zabytkowych.

Tab. 5. Ocena stanu zachowania obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków

| Ocena stanu zachowania | Stan zachowania [%] |
| --- | --- |
| Obiekty w bardzo dobrym stanie zachowania | 8,50 |
| Obiekty w dobrym stanie zachowania | 72,27 |
| Obiekty w dostatecznym stanie zachowania | 6,89 |
| Obiekty w złym stanie zachowania | 10,10 |
| Obiekty w bardzo złym stanie zachowania | 2,24 |

Źródło: Program Opieki nad Zabytkami miasta i gminy Trzemeszno na lata 2014-2017

Jak wskazują przedstawione w powyższej tabeli dane, większość obiektów zabytkowych na terenie miasta i gminy Trzemeszno znajduje się w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym. Prowadzone są liczne działania mające na celu poprawienie stanu technicznego tych obiektów, lecz ograniczają się w większości do: malowania fasad oraz wymiany stolarki okiennej. Obecnie w gminnej ewidencji zabytków widnieje 605 obiektów, w tym dla około 80 z nich określa się stan zachowania jako wymagający natychmiastowej interwencji. W ostatnich latach wykreślono 2 budynki z ewidencji wojewódzkiej ze względu na katastrofalny stan techniczny.

Na poniższej grafice przedstawiono lokalizację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Największa liczba zabytków (5) wpisanych do rejestru znajduje się w granicach administracyjnych miasta Trzemeszno. Są to: zespół kościoła klasztornego kanoników regularnych pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła, Alumnat wraz z kaplicą, zespół szpitala św. Łazarza, zespół browaru klasztornego oraz wieża ciśnień. W sołectwie Szydłowo zlokalizowane są dwa obiekty zabytkowe: zespół kościoła parafialnego pw. Najświętszego Imienia Jezus, Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa. W sołectwach: Duszno, Kamieniec, Kruchowo, Lubiń oraz Wydartowo zlokalizowane są pojedyncze obiekty lub zespoły obiektów wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Ryc. 17. Rozmieszczenie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Źródło: opracowano na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Wyżej wymienione wartości uzupełnione zostały poprzez badanie wskaźnikowe, które określiło udział obiektów zabytkowych (wpisanych do gminnej ewidencji zabytków) w ogólnej liczbie budynków znajdujących się na obszarze danej jednostki analitycznej. Pozwoliło to na wytypowanie jednostek o potencjalnie największym zagrożeniu powstałym wskutek użytkowania budynków w złym stanie technicznym.

Na obszarze miasta i gminy Trzemeszno udział budynków zabytkowych w ogólnej liczbie budynków wynosi 13,25%. Wartości wskaźnika przewyższające wartość referencyjną odnotowano w przypadku następujących sołectw: Miława (38,0%), Kamieniec (32,6%), Cytrynowo (17,1%), Popielewo (15,8%), Lubiń (15,2%), Ostrowite (15,2%), Duszno (15,1%), Ławki (13,6%) oraz Gołąbki (13,5%). Na obszarze miasta Trzemeszno wysoki odsetek budynków zabytkowych w ogólnej liczbie budynków odnotowano na obszarze: jednostki analitycznej A (50,0%), jednostki analitycznej D (19,9%) oraz jednostki analitycznej B (14,5%). Należy odnotować, iż w graniach jednostki analitycznej D znajduje się aż 238 budynków zabytkowych, które stanowią niemal 40% wszystkich obiektów tego typu w gminie.

Ryc. 18. Udział obiektów zabytkowych w ogólnej liczbie budynków

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna

Sfera środowiskowa

Gmina Trzemeszno prowadzi liczne działania informacyjne, mające na celu zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i gminy. Porównując wartości osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów oraz ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, określonych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska, można zaobserwować, iż działania te przynoszą oczekiwany skutek (tab. 6).

Poziom świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno badano za pomocą wskaźnika określającego udział osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów w ogólnej liczbie mieszkańców. Wskaźnik ma charakter destymulanty, co oznacza, iż wartości niższe niż wartość referencyjna wskazują na występowanie problemu w jego zakresie. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż selektywną zbiórkę odpadów prowadzi 81,4% wszystkich mieszkańców gminy Trzemeszno (ryc. 19).

Tab. 6. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

| Rodzaj poziomu do osiągnięcia | Osiągnięty poziom (rok 2015) | Wymagany poziom (rok 2015) | Osiągnięty poziom (rok 2012) | Wymagany poziom (rok 2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 29% | 16% | 12,55% | 10% |
| Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych odpadów niż niebezpieczne: odpadów budowlanych i rozbiórkowych | 100% | 40% | 93,92% | 30% |
| Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 142,58% | 50% | 99,75% | 75% |

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna

Ryc. 19. Udział osób prowadzacych selektywną zbiórkę odpadów w ogólnej liczbie mieszkańców

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna

Odsetkiem osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów niższym niż wartość referencyjna charakteryzują się sołectwa: Ostrowite (56,02%), Wymysłowo (65,75%), Kamieniec (70,45%), Ławki (73,72%), Popielewo (74,34%), Grabowo (74,71%), Duszno (75,32%), Gołąbki (77,19%), Wydartowo (77,21%), Zieleń (78,02%), Szydłowo (78,08%) oraz Kruchowo (79,46%). Na obszarze miasta Trzemeszno stan kryzysowy w sferze środowiskowej zdiagnozowano w obrębie dwóch jednostek analitycznych: D (80,09%) oraz E (79,89%).

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Zagospodarowanie przestrzenne stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwojowych miast i gmin. Prowadzenie polityki rozwoju wymaga od władz samorządowych umiejętnego gospodarowania dostępnymi zasobami oraz uwzględniania aspektów: społecznych, funkcjonalno-przestrzennych i środowiskowych. Przestrzeń, zwłaszcza na obszarze miast, jest dobrem mocno ograniczonym, więc kluczowe jest jej efektywne wykorzystanie. Starannie przemyślana i zaplanowana przestrzeń miejska, w tym przede wszystkim dostępność do infrastruktury technicznej, społecznej i rekreacyjnej ma decydujący wpływ na poziom życia mieszkańców.

Infrastruktura techniczna

Wysoka dostępność sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców Trzemeszna. Dostęp do sieci wodociągowej na obszarze miejskim ma 97,1% mieszkańców i utrzymuje się na względnie stałym poziomie od 2010 roku. W ostatnich latach gmina prowadzi działania inwestycyjne w tym zakresie na obszarze wiejskim. Dostęp do sieci wodociągowej w 2015 roku na obszarze wiejskim miało 95,9% mieszkańców, co stanowi wzrost o 12,8 punktu procentowego w porównaniu do 2010 roku.

Tab. 7. Udział osób korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców

| Korzystający z wodociągów w ogóle ludności [%] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Trzemeszno | 97,2 | 97,2 | 96,9 | 96,9 | 97,1 | 97,1 |
| Obszar wiejski | 83,1 | 83,1 | 84,2 | 85,1 | 95,9 | 95,9 |

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku Danych Lokalnych

Poza inwestycjami w rozwój sieci wodociągowej gmina Trzemeszno prowadzi także działalność inwestycyjną w rozwój sieci kanalizacyjnej. Obecnie dostęp do sieci kanalizacyjnej na obszarze miejskim Trzemeszna posiada 94% mieszkańców, co w porównaniu z rokiem 2010 stanowi wzrost o 15,7 punktu procentowego. Jednocześnie można wskazać na konieczność prowadzenia dalszych inwestycji w tym zakresie na obszarze wiejskim, gdyż siecią kanalizacyjną objętą jest zaledwie 40,2% mieszkańców.

Tab. 8. Udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców

| Korzystający z kanalizacji w ogóle ludności [%] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Trzemeszno | 78,3 | 78,5 | 78,5 | 79,4 | 93,9 | 94 |
| Obszar wiejski | 27,3 | 27,4 | 35,2 | 39,2 | 39,3 | 40,2 |

Źródło: opracowano na podstawie danych Banku Danych Lokalnych

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

Zgodnie z tezą stawianą przez W. Chudego rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej pozytywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców oraz ich kondycję fizyczną. Rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna wpływa pozytywnie również na atrakcyjność obszaru pod względem spędzania wolnego czasu i sprzyja rozwojowi lokalnemu. Na potrzeby niniejszej diagnozy analizie poddano rozmieszczenie obiektów sportowych oraz placów zabaw na terenie gminy Trzemeszno.

Na obszarze gminy Trzemeszno zlokalizowanych jest 18 ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci, w tym 3 znajdują się na obszarze miejskim. Na poniższej mapie kolorem czerwonym oznaczono sołectwa, w których nie znajduje się ani jeden plac zabaw. Na obszarze miejskim place zabaw znajdują się na terenie następujących jednostek analitycznych: B (ul. Piastowska), D (ul. Mickiewicza) oraz E (ul. Toruńska) (ryc. 20).

Ryc. 20. Rozmieszczenie placów zabaw na obszarze miasta i gminy Trzemeszno

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna

W celu uzupełnienia analizy rozmieszczenia placów zabaw na terenie gminy Trzemeszno przeprowadzono także badanie wskaźnikowe. Określono liczbę placów zabaw przypadających na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym (w wieku 0-17 lat). Wartości wskaźników przedstawiono w poniższej tabeli (tab. 9). Na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym w gminie przypada 0,56 placu zabaw. Jednostkami, dla których odnotowano wartości wskaźnika niższe niż wartość referencyjna są: Jednostka A, Jednostka B, Jednostka C, Jednostka D, Jednostka E, Duszno, Grabowo, Ławki, Miaty, Miława, Trzemżal, Wydartowo oraz Wymysłowo.

Tab. 9. Liczba placów zabaw przypadających na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

| Jednostka analityczna | Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym | Liczba placów zabaw | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostka A | 28 | 0 | 0,00 |
| Jednostka B | 577 | 1 | 0,17 |
| Jednostka C | 44 | 0 | 0,00 |
| Jednostka D | 796 | 1 | 0,13 |
| Jednostka E | 183 | 1 | 0,55 |
| Cytrynowo | 32 | 1 | 3,13 |
| Duszno | 12 | 0 | 0,00 |
| Gołąbki | 64 | 1 | 1,56 |
| Grabowo | 25 | 0 | 0,00 |
| Jastrzębowo | 76 | 1 | 1,32 |
| Kamieniec | 49 | 1 | 2,04 |
| Kruchowo | 177 | 1 | 0,56 |
| Kozłowo | 132 | 1 | 0,76 |
| Ławki | 37 | 0 | 0,00 |
| Lubiń | 49 | 1 | 2,04 |
| Miaty | 87 | 0 | 0,00 |
| Mijanowo | 26 | 1 | 3,85 |
| Miława | 21 | 0 | 0,00 |
| Niewolno | 160 | 1 | 0,63 |
| Ostrowite | 26 | 1 | 3,85 |
| Popielewo | 39 | 1 | 2,56 |
| Szydłowo | 95 | 2 | 2,11 |
| Trzemżal | 62 | 0 | 0,00 |
| Wydartowo | 121 | 0 | 0,00 |
| Wymysłowo | 120 | 0 | 0,00 |
| Zieleń | 169 | 2 | 1,18 |
| GMINA | 3207 | 18 | 0,56 |

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna

W ramach analizy rozmieszczenia obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, sprawdzono również lokalizację obiektów sportowych na obszarze gminy. Wyróżniono 4 typy obiektów: boiska o nawierzchni naturalnej, boiska o nawierzchni sztucznej, hale sportowe oraz stadion miejski. Na obszarze całej gminy Trzemeszno zlokalizowanych jest 13 obiektów sportowych, w tym 5 mieści się na obszarze miejskim. W mieście Trzemeszno zlokalizowane są: 2 boiska o nawierzchni naturalnej, 1 boisko typu orlik, 1 hala widowiskowo-sportowa oraz stadion miejski. Na poniższej mapie kolorem czerwonym oznaczono sołectwa, w których nie występują obiekty sportowe. Należy jednak odnotować, iż duża część obiektów sportowych znajduje się w złym stanie technicznym lub ich nawierzchnia nie nadaje się do dalszego użytkowania. Obiektami sportowymi znajdującymi się w dobrym stanie technicznym są: sala widowiskowo-sportowa w Trzemesznie wraz z boiskami zlokalizowanymi w okolicy, hala sportowa w Kruchowie wraz z boiskiem oraz hala sportowa w Trzemżalu.

Ryc. 21. Rozmieszczenie obiektów sportowych na obszarze miasta i gminy Trzemeszno

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego Trzemeszna

Infrastruktura społeczna

Uzupełnieniem analizy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej miasta i gminy Trzemeszno będzie analiza występowania i dostępności obiektów użyteczności publicznej. Przez elementy infrastruktury społecznej rozumie się usługi z zakresu: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, turystyki oraz rekreacji. Wysoka dostępność obiektów infrastruktury społecznej pozwala na zaspokojenie socjalnych, kulturalnych oraz edukacyjnych potrzeb ludności. W przypadku miasta i gminy Trzemeszno znaczna część obiektów infrastruktury społecznej zlokalizowana jest na obszarze miejskim, szczególnie w rejonie centrum.

Wysoka dostępność placówek edukacyjnych wpływa na poziom edukacji w gminie i rozwój społeczny młodych mieszkańców gminy. Na obszarze gminy Trzemeszno zlokalizowane są liczne placówki świadczące usługi edukacyjno-wychowawcze, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz szkoły zawodowe. Łącznie na obszarze gminy funkcjonuje 8 publicznych placówek edukacyjnych, z czego 3 funkcjonują w ramach zespołów szkół.  Poza obszarem miejskim funkcjonują dwa zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Trzemżalu i Kruchowie.

W zakresie ochrony zdrowia w Trzemesznie funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz trzy apteki. Wymienione wyżej placówki funkcjonują na obszarze miejskim. Miasto Trzemeszno zapewnia mieszkańcom gminy jedynie podstawowe usługi medyczne. Usługi specjalistyczne i szerszy zakres podstawowych usług medycznych realizowany jest przez mieszkańców w Gnieźnie i Poznaniu. Na obszarze miejskim Trzemeszna zlokalizowane są także obiekty pomocy społecznej: Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu”, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami i Chorych Psychicznie oraz Placówka Wsparcia Dziennego. Dostęp do specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pomocy społecznej, pozytywnie wpływa na rozwiązywanie problemów społecznych występujących w gminie.

Na poziom atrakcyjności turystyczno-kulturalnej wpływa zarówno atrakcyjność wizualna miasta i gminy, jak i dostęp do obiektów infrastruktury społecznej. Podstawowym ośrodkiem organizującym życie kulturalne miasta i gminy jest Dom Kultury w Trzemesznie. Poza Domem Kultury działania mające na celu promocję kultury w Trzemesznie prowadzi również Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzemeszno.

Granice obszaru zdegradowanego

Zgodnie z przytoczoną wcześniej definicją obszar zdegradowany tworzą obszary, na których zdiagnozowano stan kryzysowy, tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych przy jednoczesnym współwystępowaniu negatywnych zjawisk w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, technicznej, środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej. Na podstawie analizy wskaźnikowej w sferze społecznej oraz analizy ilościowo-jakościowej pozostałych sfer wskazano jednostki analityczne, które tworzą obszar zdegradowany w gminie Trzemeszno.

Tab. 10. Współwystępowanie negatywnych zjawisk w gminie Trzemeszno

| Jednostka analityczna | Sumaryczny wskaźnik degradacji | Sfera gospodarcza [tak/nie] | Sfera środowiskowa [tak/nie] | Sfera techniczna [tak/nie] | Sfera przestrzenno-funkcjonalna [tak/nie] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka D | 79,20 | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Jednostka B | 38,75 | NIE | NIE | TAK | TAK |
| Kruchowo | 20,77 | TAK | TAK | NIE | NIE |
| Gołąbki | 15,95 | NIE | TAK | TAK | NIE |
| Wydartowo | 8,57 | NIE | TAK | NIE | TAK |
| Lubiń | 7,75 | TAK | NIE | TAK | TAK |
| Zieleń | 6,51 | NIE | TAK | NIE | NIE |
| Kamieniec | 5,19 | NIE | TAK | TAK | NIE |
| Cytrynowo | 3,40 | TAK | NIE | TAK | TAK |
| Popielewo | 2,98 | NIE | TAK | TAK | TAK |
| Miaty | 2,92 | TAK | NIE | NIE | TAK |
| Mijanowo | 1,07 | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Jastrzębowo | 0,40 | NIE | NIE | NIE | NIE |

Źródło: opracowanie własne

W powyższej tabeli przedstawiono jednostki analityczne, dla których zdiagnozowano większe niż przeciętne w gminie natężenie negatywnych zjawisk społecznych (wartość sumarycznego wskaźnika degradacji jest większa niż 0) i wskazano czy współwystępują problemy w pozostałych sferach.

Niemal we wszystkich jednostkach analitycznych, dla których sumaryczny wskaźnik degradacji przyjmuje wartości dodatnie, wraz z problemami społecznymi współwystępują problemy w pozostałych sferach. W przypadku jednostki analitycznej „D” zidentyfikowano nawet występowanie problemów w zakresie wszystkich badanych zjawisk w sferach innych niż społeczna. Jedynym sołectwem, dla którego stwierdzono ponadprzeciętne natężenie negatywnych zjawisk społecznych, jednak nie stwierdzono występowania problemów w innych sferach niż społeczna jest Jastrzębowo. W związku z powyższym w granice obszaru zdegradowanego wchodzą następujące jednostki analityczne: jednostka D, jednostka B, Kruchowo, Gołąbki, Wydartowo, Lubiń, Zieleń, Kamieniec, Cytrynowo, Popielewo, Miaty oraz Mijanowo. Wyznaczony obszar zdegradowany obejmuje powierzchnię 70,5 km2 (40% ogólnej powierzchni gminy) i zamieszkiwany jest przez 10327 osób (69,7% wszystkich mieszkańców gminy), co znacznie przekracza kryteria zawarte w Wytycznych (20% powierzchni gminy i maksymalnie 30% mieszkańców gminy).

Ryc. 22. Obszar zdegradowany w gminie Trzemeszno

Źródło: opracowanie własne

Obszar rewitalizacji

Mając na uwadze przeprowadzone analizy dokonano delimitacji obszaru, na którym prowadzone będą działania rewitalizacyjne. Jednostka „D” znajdująca się na terenie miasta Trzemeszna charakteryzuje się największą wartością sumarycznego wskaźnika degradacji oraz współwystępowaniem problemów w zakresie wszystkich przebadanych wskaźników sfer: gospodarczej, technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej. Obszar ten pełni ponadto szczególną rolę w funkcjonowaniu miasta – jest to jego najstarsza część. Znajduje się tu największa koncentracja obiektów zabytkowych, a także placówek. Z uwagi na powyższe wyznaczono obszar rewitalizacji w gminie Trzemeszno, którego granice pokrywają się z granicami jednostki analitycznej „D”.

W niniejszym rozdziale przedstawiono zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji oraz dokonano pogłębionej analizy wyznaczone obszaru, celem wskazania problemów i potencjałów występujących w jego obrębie.

Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji

Granice obszaru rewitalizacji pokrywają się z granicami jednostki analitycznej „D”. Poniższa rycina przedstawia zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji.

Ryc. 23. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji w Gminie Trzemeszno

Źródło: Opracowanie własne

Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi ok. 1,64 km2, co stanowi 0,94% ogólnej powierzchni gminy, natomiast jego populacja wynosi 3 851 osób (26% populacji gminy). Poniżej znajduje się wykaz ulic znajdujących się w granicach obszaru rewitalizacji.

Tab. 11. Wykaz ulic znajdujących się w granicach obszaru rewitalizacji

| Pl. Jana Kilińskiego | Pl. Michała Kosmowskiego | Pl. Powstańców |
| --- | --- | --- |
| Pl. Św. Wojciecha | ul. 1 Maja | Ul. 22 Stycznia |
| Ul. Adama Mickiewicza | Ul. Bolesława Prusa | Ul. Aleksandra Borowskiego |
| Ul. Górna | Ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego | Ul. Lipowa |
| Ul. Marii Konopnickiej | Ul. Mikołaja Kopernika | Ul. Mikołaja Reja |
| Ul. Mjr Andrzeja Marchlewicza | Ul. Modrakowa | Ul. Ogrodowa |
| Ul. Orchowska | Ul. Osiedlowa | Ul. Polna |
| Ul. Słoneczna | Ul. Sportowa | Ul. Stefana Czarnieckiego |
| Ul. Stefana Wyszyńskiego | Ul. Szymańskiego | Ul. Świętego Ducha |
| Ul. Świętego Jana | Ul. Toruńska | Ul. Tumska |
| Ul. Wiosny Ludów | Ul. Wiśniowa | Ul. Mjr Władysława Reymonta |
| Ul. Wodna | Ul. Wrzosowa | Ul. XX-lecia |
| Ul. Źródełko | Ul. Żółwia | Ul. Sienna (fragm.) |

Źródło: Opracowanie własne

Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji

Fundamentalne znaczenie w procesie rewitalizacji mają kwestie społeczne, w związku z czym na etapie analizy wskaźnikowej to sfera społeczna została szczegółowo przeanalizowana. Zgodnie z przeprowadzoną w rozdziale drugim diagnozą sytuacji w gminie, w obrębie jednostki analitycznej „D” zidentyfikowano szczególną koncentrację negatywnych zjawisk, o czym świadczą zestawione poniżej wartości badanych wskaźników. Czerwonym kolorem oznaczono wartości niekorzystne względem wartości dla gminy, natomiast pogrubione zostały te, które są niekorzystne w porównaniu z wartościami dla miasta. Wartości, które są jednocześnie pogrubione i zabarwione na czerwono są niekorzystne zarówno w porównaniu do wartości dla miasta, jak i całej gminy.

Tab. 12. Wartości mierników degradacji dla obszaru rewitalizacji w Trzemesznie

| Nazwa wskaźnika | Wartość dla obszaru rewitalizacji | Wartość dla Miasta Trzemeszna | Wartość dla Gminy Trzemeszno |
| --- | --- | --- | --- |
| W1- Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców | 20,66 | 20,53 | 21,65 |
| W2 - Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | 11,94 | 11,73 | 12,83 |
| W3- Kwota wypłaconych zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) w przeliczeniu na 1 rodzinę, której przyznano świadczenie | 2973,95 | 2463,33 | 2147,51 |
| W4- Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma niepieniężna) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | 12,20 | 9,08 | 12,15 |
| W5- Liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników w przeliczeniu na 100 uczniów | 16,86 | 12,35 | 9,37 |
| W6- Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym | 47,69 | 49,22 | 42,16 |
| W7- Udział osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy) w ogólnej liczbie bezrobotnych | 57,65 | 61,60 | 63,86 |
| W8- Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych | 17,92 | 17,11 | 20,24 |
| W9- Udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnością w ogólnej liczbie bezrobotnych | 6,51 | 6,84 | 6,99 |
| W10- Udział osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w ogólnej liczbie mieszkańców | 0,57 | 0,55 | 0,42 |
| W11 – Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym | 18,64 | 17,91 | 17,87 |
| W12 - Udział budynków zabytkowych w ogólnej liczbie budynków | 19,93 | 15,32 | 13,25 |
| W13 - Udział osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów w ogólnej liczbie mieszkańców | 80,1 | 83,75 | 81,36 |
| W14 – Liczba placów zabaw przypadających na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | 0,13 | 0,18 | 0,56 |

Źródło: Opracowanie własne

Spośród wskaźników sfery społecznej sześć z nich przybiera dla obszaru rewitalizacji niekorzystne wartości względem gminy (W1 W3, W4, W5, W6, W7). Wartości kolejnych dwóch wskaźników (W2, W8), są niekorzystne w porównaniu do średniej dla miasta. Wskaźniki sfer gospodarczej (W11), technicznej (W12), środowiskowej (W13) i przestrzenno-funkcjonalnej (W14) również przybierają niekorzystne wartości względem gminy. Celem lepszego zobrazowania natężenia problemów występujących na obszarze rewitalizacji zestawiono dane, na podstawie których oszacowano wartości powyższych wskaźników.

Tab. 13. Dane dotyczące obszaru rewitalizacji w Trzemesznie

| Wyszczególnienie | Obszar rewitalizacji | Udział w ogóle |
| --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 3 851 | 26,00% |
| Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym | 577 | 24,81% |
| Liczba osób w wieku produkcyjnym | 1 948 | 26,16% |
| Liczba osób w wieku poprodukcyjnym | 339 | 27,29% |
| Liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty | 22 | 35,48% |
| Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) | 46 | 24,21% |
| Kwota wypłaconych zasiłków pomocy społecznej | 124 906 | 31,78% |
| Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma niepieniężna) | 47 | 26,11% |
| Liczba uczniów ogółem | 451 | 33,67% |
| Liczba uczniów otrzymujących stypendia socjalne | 85 | 33,60% |
| Liczba uczniów korzystających z dożywiania | 32 | 26,89% |
| Liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników | 76 | 60,32% |
| Liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi | 9 | 22,50% |
| Liczba osób bezrobotnych | 123 | 29,59% |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych | 71 | 26,72% |
| Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym | 22 | 26,19% |
| Liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnością | 8 | 27,59% |
| Liczba budynków | 1 194 | 26,16% |
| Liczba budynków zabytkowych | 238 | 39,34% |
| Liczba osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów | 3 084 | 25,55% |
| Liczba placów zabaw | 1 | 5,56% |

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z zawartością tabeli na obszarze rewitalizacji mieszka ponad 1/3 osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w gminie Trzemeszno. Mieszka tu również ponad 1/5 rodzin, w których stwierdzono występowanie problemów opiekuńczo-wychowawczych. Wskazywać to może na pewną dezorganizację rodzin i występowanie zaburzeń w relacjach wewnątrzrodzinnych. Występowanie przemocy w rodzinie spowodowane może być jej trudną sytuacją materialną, która stanowi natomiast efekt bezrobocia, w szczególności długotrwałego. Spośród zarejestrowanych na terenie gminy Trzemeszno osób bezrobotnych, prawie 30% mieszka na obszarze rewitalizacji. Na każde 10 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji przypada 6 osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Długotrwałe bezrobocie jest szczególnym typem bezrobocia - traktowane jest bowiem jako problem o podłożu społecznym, na którego występowanie wpływ mają również bodźce ekonomiczne w postaci zasiłków pomocy społecznej. Na obszarze rewitalizacji 46 rodzin korzysta z pieniężnych form pomocy społecznej, natomiast 47 – z form niepieniężnych. Prawie co czwarta rodzina korzystająca z zasiłków pomocy społecznej na terenie gminy Trzemeszno mieszka na obszarze rewitalizacji. W 2015 r. dla rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizacji wypłacono zasiłki o łącznej wartości wynoszącej 124 906 zł, co stanowi niemal 1/3 kwoty wypłaconej w całej gminie.

Tab. 14. Powody przyznawania zasiłków pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji w Trzemesznie w 2015 r.

| Powód przyznania pomocy | Liczba osób samotnie gospodarujących | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach (bez osób samotnie gospodarujących) |
| --- | --- | --- | --- |
| UBÓSTWO | 10 | 20 | 65 |
| SIEROCTWO | 0 | 0 | 0 |
| BEZDOMNOŚĆ | 0 | 0 | 0 |
| POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA W TYM: WIELODZIETNOŚĆ | 0 | 8 | 28 |
| BEZROBOCIE | 8 | 19 | 62 |
| NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ | 7 | 4 | 14 |
| DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA | 14 | 11 | 31 |
| BEZRADNOŚĆ W SPARWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO OGÓŁEM, W TYM RODZINY NIEPEŁNE RODZINY WIELODZIETNE | 2 | 6 | 20 |
| PRZEMOC W RODZINIE | 0 | 0 | 0 |
| ALKOHOLIZM | 1 | 1 | 3 |
| NARKOMANIA | 0 | 0 | 0 |
| TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ZYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO | 0 | 0 | 0 |
| ZDARZENIE LOSOWE | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom obszaru rewitalizacji są bezrobocie i ubóstwo oraz długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrona macierzyństwa i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zasiłki udzielano również z powodu niepełnosprawności i alkoholizmu. Znaczna liczba udzielonych świadczeń dotyczy rodzin z dziećmi, co może przekładać się na sytuację rodzin i relacje wewnątrzrodzinne.

Istotny wpływ na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu długotrwałemu ma funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. Na obszarze rewitalizacji nie funkcjonują tego typu działalności. Jedyna spółdzielnia socjalna funkcjonująca na terenie Gminy Trzemeszno prowadzi przedszkole i żłobek w Wymysłowie. Praca w ramach spółdzielni socjalnej jest formą aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w związku z czym funkcjonowanie takich podmiotów może mieć istotny wpływ na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na obszarze rewitalizacji, w szczególności w zakresie bezrobocia długotrwałego i ubóstwa.

Obszar rewitalizacji w Trzemesznie obejmuje tereny w centralnej i w południowej części miasta. Centralny fragment miasta znajduje się w obrębie historycznego układu urbanistycznego wpisanego wraz z większością zabudowań do gminnej ewidencji zabytków. Zabudowa północnej i centralnej części obszaru rewitalizacji składa się przede wszystkim z zabytkowej tkanki miejskiej, tworzonej przez murowane domy mieszkalne (z XIX i XX w.), zabudowania kamieniczne (z XIX i XX w.) i zabytkowe budynki użyteczności publicznej. Jednym z takich obiektów jest budynek przy ul. Mickiewicza 33 z XX w., pierwotnie pełniący funkcję sądu grodzkiego, następnie mieszczący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego, aktualnie nie pełniący żadnej funkcji od czasu połączenia szkoły im. Cegielskiego i Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Na obszarze rewitalizacji znajdują się również cenne obiekty dziedzictwa kulturowego, objęte ochroną w ramach rejestru zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Należą do nich:

- Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła - kościół klasztorny kanoników regularnych z XII w., rozbudowany w XVII w., zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany po zakończeniu działań wojennych – znajduje się przy Pl. Kosmowskiego;

- kościół parafialny parafii pw. Św. Łazarza z XVIII w. z budynkiem poszpitalnym przy ul. Mickiewicza;

- Alumnat, wybudowany w latach 1773-1775; mieszczący się przy Pl. Kosmowskiego 3;

- wodociągowa wieża ciśnień z otaczającym drzewostanem przy ul. Orchowskiej 18;

- browar z XVIII w., rozbudowany w XIX w., znajdujący się przy ul. Szymańskiego, składający się z następujących obiektów:

  - budynek produkcyjno-mieszkalny,

  - park,

  - lodownia ziemna.

Obiekty widniejące w rejestrze zabytków wyróżniają się wybitnymi walorami historycznymi, które w przypadku zespołu obiektów XVIII-wiecznego browaru oraz Alumnatu ulegają zatraceniu.

Geneza browaru w Trzemesznie związana jest z funkcjonującym klasztorem kanoników regularnych - fundatorem obiektu był opat Michał Kosmowski. Począwszy od okresu zaborów browar zaczął podupadać – aktualnie obiekt nie pełni żadnych funkcji, natomiast jego stan techniczny określić należy jako zły. Podjęcia działań wymaga również budynek lodowni ziemnej. Stan techniczny tego obiektu stwarza realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców Trzemeszna, czego świadectwem jest incydent, jaki miał miejsce w 2011 r., kiedy to doszło do zarwania się dachu, na którym znajdowała się jedna z młodych mieszkanek gminy. Wysokie koszty renowacji obiektów pobrowarnych uniemożliwiały władzom gminy podjęcie działań na rzecz przywrócenia im świetności i funkcjonalności. Poniższe fotografie przedstawiają stan techniczny budynku produkcyjno-mieszkalnego i lodowni ziemnej w Trzemesznie.

Fot. 2. Alumnat

Fot. 2. Alumnat

Fot. 1. Browar w Trzemesznie z budynkiem lodowni ziemnej

Źródło: Zbiory własne

| Drugim obiektem prezentującym walory historyczne, jednak wymagającym podjęcia działań renowacyjnych i adaptacyjnych jest Alumnat. Wzniesiony został w latach 1773-1775 również z inicjatywy opata Kosmowskiego. Jest to jednopiętrowy budynek z poddaszem, wybudowany na planie podkowy. Pierwotnie pełnił funkcję nieodpłatnej szkoły średniej z internatem dla uczniów, następnie został przekształcony w gimnazjum (jedno z pierwszych w Wielkopolsce). Aktualnie mieści się w nim punkt Caritas, mieszkanie organisty i sala spotkań dla parafian, dodać jednak należy, że nadal znaczna liczba pomieszczeń pozostaje niezagospodarowana. Za budynkiem znajduje się ogród o dużej powierzchni z budynkami gospodarczymi. |  |
| --- | --- |

Źródło: Zbiory własne

| Fot. 1. Alumnat Źródło: Zbiory własne |  |
| --- | --- |

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano również problemy związane ze stanem technicznym dróg. Dotyczy to w szczególności ulic w obrębie historycznego układu miasta. Pasy drogowe oddzielające ciągi zabudowy mieszkalnej są tu stosunkowo wąskie, co przekłada się na szerokość chodników i pasa jezdni. Wąskie chodniki i znajdujące się na nich elementy infrastruktury technicznej utrudniają komfortowe przemieszczanie się pieszo i tworzą barierę, dotkliwą w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Istotnym problemem jest również degradacja stanu technicznego nawierzchni niektórych dróg.

Fot. 2 Przykłady problemów technicznych w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji

Źródło: zbiory własne

Fot. 3. Przykłady problemów technicznych w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji (C.D.)

Źródło: Zbiory własne.

Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji przejawiają się również w stanie technicznym budynków mieszkalnych. W przypadku niektórych obiektów zidentyfikowano znaczne ubytki w wierzchniej warstwie elewacji i zły stan stolarki okiennej i drzwiowej (fot. 4). Stwierdzono ponadto występowanie obiektów dysfunkcyjnych, wymagających podjęcia działań adaptacyjnych. Znajdują się one przede wszystkim w historycznej części miasta.

Fot. 4. Przykłady problemów technicznych w zakresie tkanki miejskiej na obszarze rewitalizacji

Źródło: Zbiory własne

W trakcie wizji lokalnej na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano miejsca nielegalnego pozostawiania odpadów (fot. 5). Są one świadectwem przekładania się negatywnych zjawisk społecznych na jakość przestrzeni publicznej i środowiska. Niska lub niewykształcona świadomość ekologiczna oraz występowanie innych problemów społecznych bezpośrednio przekładają się na stan przestrzeni.

Fot. 5. Przestrzenno-środowiskowy wymiar negatywnych zjawisk społecznych

Źródło: Zbiory własne

W granicach obszaru rewitalizacji znajduje się również rejon Jeziora Trzemeszeńskiego (Kościelnego), nieopodal którego wykonano część spośród powyższych fotografii. Obszar ten charakteryzuje się szczególnym potencjałem w kontekście rozwoju funkcji związanych z rekreacją, niemniej aktualnie teren ten wymaga oczyszczenia, natomiast szata roślinna - uporządkowania.

W południowej części obszaru rewitalizacji, bezpośrednio przy granicy miasta znajduje się park miejski – tzw. „Park Baba”. W przeszłości w miejscu tym regularnie organizowano plenerowe wydarzenia kulturalne. Od kilku lat obserwuje się zanikanie funkcji kulturalnej i rekreacyjnej tego miejsca, co związane jest m.in. z nierealizowaniem prac rewaloryzacyjnych i remontowych oraz niespełnianiem wymogów organizacyjnych wydarzeń plenerowych. Jest to miejsce istotne nie tylko dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, lecz również dla społeczności całej gminy. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonego w ramach Programu Aktywności Lokalnej badania społecznego. Ponad 60% ankietowanych mieszkańców gminy wskazało, że najistotniejszym działaniem dla poprawy jakości życia w całej gminie powinna być rewaloryzacja „Parku Baba”. Podkreślić należy, że w Parku zidentyfikowano występowanie niepożądanych społecznie zachowań, takich jak: wandalizm, spożywanie napojów alkoholowych, czy pozostawianie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W związku z powyższym istotne są również działania prewencyjne, które zapobiegać będą dalszej degradacji przestrzeni publicznej.

Fot. 6. „Park Baba” w Trzemesznie

Źródło: Urząd Miejski Trzemeszna

Istotnym dla społeczności lokalnej miejscem jest również Plac Św. Wojciecha z wyodrębnioną przestrzenią targową. Warunki w jakich funkcjonują stoiska nie sprzyjają efektywnemu prowadzeniu działalności gospodarczej. Stragany nie są zadaszone, co utrudnia handel w niesprzyjającej aurze pogodowej. Zdegradowana infrastruktura zmniejsza atrakcyjność społeczną i gospodarczą tego miejsca. W przeszłości w rejonie Placu Św. Wojciecha i Pl. Jana Kilińskiego odbywał się tzw. „Jarmark Trzemeszeński”, którego zmniejszająca się atrakcyjność poskutkowała decyzją o zaprzestaniu jego organizowania. Świadczyć to może o stopniowym zanikaniu funkcji społeczno-gospodarczych.

Na obszarze rewitalizacji znajdują się również obiekty użyteczności publicznej, spośród których najistotniejszą placówką świadczącą usługi kultury jest Dom Kultury w Trzemesznie, funkcjonujący w budynku przy ul. Św. Jana 11. W Domu Kultury działalność prowadzą m.in. największe zespoły artystyczne w gminie, tj. Zespół Artystyczny „Świerszcze” i Zespół „Strzecha”. Spośród zajęć prowadzonych w domu kultury należy wyróżnić m.in. zajęcia fotograficzne, plastyczne oraz zajęcia z zakresu nauki gry na instrumentach, a także organizowane spotkania i koncerty w ramach cyklu „Cafe Kultura” oraz wszelkie wydarzenia, na których prezentowany jest dorobek artystyczny młodych twórców, zespołów tanecznych oraz wyłaniane są nowe talenty w różnych dziedzinach artystycznych. Do takich wydarzeń należą m.in.: Konkurs Piosenki „Wyśpiewaj swój talent”, Konkurs Poezji „Życie słowem Pisane”, Koncerty hip-hop, rockowe i inne. Ponadto organizowane są wydarzenia skierowane do seniorów, np. Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Seniora „My Seniorzy zawsze młodzi”. Podstawowymi problemami, związanymi z funkcjonowaniem Domu Kultury są: niewystarczająca powierzchnia do organizowania wydarzeń kulturalnych, brak wentylacji, brak wygłuszenia, awaryjna instalacja elektryczna, niewystarczająca liczba miejsc na widowni i niedostosowanie obiektu, w którym funkcjonuje placówka do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku oprócz Domu Kultury znajdują się również mieszkania prywatne, których właściciele utworzyli wspólnotę mieszkaniową. Biorąc pod uwagę fakt, że w obiekcie swoje próby mają zespoły muzyczne, natomiast sala, w której się one odbywają nie jest dostosowana akustycznie do potrzeb, mieszkańcy obiektu narażeni są na hałas. W związku z powyższym wprowadzono rygorystyczne zasady dotyczące poziomu głośności oraz czasu i częstotliwości prób, co w znaczny sposób ogranicza możliwości rozwoju zespołów muzycznych. W obiekcie nie ma warunków dla funkcjonowania największych zespołów artystycznych w Gminie Trzemeszno, tj. Zespołu Artystycznego „Świerszcze” i Zespołu „Strzecha”, których próby odbywają się w trzech miejscach: w Hali OKSiR Trzemeszno, Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Pomieszczenia, w których funkcjonują Kluby Seniora zlokalizowane są na drugiej kondygnacji budynku, co utrudnia seniorom korzystanie z nich. Na piętrze brakuje również toalety. Warunki lokalowe, jakimi dysponuje Dom Kultury, utrudniają przeprowadzanie niektórych wydarzeń – z powodu braku sali mogącej pomieścić większą liczbę osób, wydarzenia takie jak: Konkurs Poezji „Życie słowem Pisane” dzielone są na kilka etapów, aby pomieścić wszystkich uczestników i gości na sali. W obiekcie, w którym mieści się Dom Kultury funkcjonuje również Biblioteka Publiczna w Trzemesznie. Kluczowym problemem związanym z jej działalnością również są niewystarczające zasoby lokalowe – istnieją ograniczone możliwości zarówno organizowania spotkań autorskich i kulturalnych, skierowanych do mieszkańców gminy lub dedykowanych szkołom, jak i udostępniania i eksponowania księgozbioru liczącego ok. 60 000 woluminów (część księgozbioru pozostaje zmagazynowana w odrębnych pomieszczeniach). W związku ze zidentyfikowanymi problemami, najważniejsze samorządowe instytucje kultury gminy Trzemeszno, tj. Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Trzemesznie mają ograniczone możliwości efektywnego wypełniania swoich statutowych zadań. Problemy infrastrukturalne ograniczają możliwości kształtowania kapitału społecznego i ludzkiego oraz tożsamości lokalnej mieszkańców gminy, w tym również mieszkańców obszaru rewitalizacji.

W ramach prac nad przedmiotowym dokumentem przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy. Jego celem było poznanie opinii publicznej na temat problemów zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji oraz istotności działań, jakie powinny zostać podjęte w ramach procesu rewitalizacji. Raport z ankietyzacji stanowi Załącznik 1. do niniejszego opracowania. Zdaniem większości respondentów działania dotyczące modernizacji infrastruktury publicznej są ważniejsze niż przeciwdziałanie problemom społecznym. Można to wywnioskować zarówno z odpowiedzi na pytanie, który typ działań jest istotniejszy, jak i z oceny problemów zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji – zdecydowana większość respondentów wskazała na większe natężenie negatywnych zjawisk w innych sferach niż społeczna (zły stan techniczny obiektów zabytkowych, zły stan techniczny dróg i chodników, zły stan budynków mieszkalnych i usługowych). Wynika to z faktu, że problemy techniczne są łatwiej identyfikowalne oraz łatwiej określić drogę ich rozwiązania. W świetle opinii mieszkańców spośród zidentyfikowanych problemów społecznych najbardziej nasilonym zjawiskiem jest starzenie się społeczeństwa i bezrobocie.

Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych

Podstawowym problemem zidentyfikowanym na obszarze rewitalizacji jest ubóstwo, które zidentyfikowano już na etapie analizy wskaźnikowej  (W3, W4, W5, W). Stwierdzono ponadto występowanie problemu związanego ze stosunkowo małym odsetkiem osób w wieku przedprodukcyjnym (W1) i wysokim poziomem obciążenia demograficznego osobami w wieku poprodukcyjnym (W11), co świadczy o występowaniu zjawiska starzenia się społeczeństwa. Na obszarze rewitalizacji stwierdzono również ponadprzeciętny poziom bezrobocia (W6) i stosunkowo duży odsetek osób objętych procedurą Niebieskiej Karty (W10). Niemal 60% bezrobotnych z obszaru rewitalizacji stanowią osoby bezrobotne długotrwale, w związku z czym przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia związane powinno być z dążeniem do redukcji bezrobocia długotrwałego, co istotnie wpłynie również na zmniejszenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Na obszarze rewitalizacji, jak również na terenie całego miasta nie funkcjonują spółdzielnie socjalne, co ogranicza proces aktywizacji społeczno-zawodowej. Ubóstwo często staje się przyczyną występowania frustracji i generować może problemy o charakterze patologicznym, takie jak uzależnienia i przemoc w rodzinie. Zaburzenie relacji wewnątrzrodzinnych prowadzi natomiast do przejęcia przez dzieci i młodzież błędnych wzorców zachowań, co ma swój wyraz w przestrzeni w postaci aktów wandalizmu, braku poszanowania własności publicznej, niewykształceniu świadomości ekologicznej itp. Dodać należy, że intensyfikacji występowania zjawisk społecznie niepożądanych w przestrzeni sprzyja nierealizowanie prac remontowych w miejscach, w których jest to konieczne. W związku z powyższym miejsca zdegradowane fizycznie stają się miejscem kumulacji zjawisk takich jak wandalizm, zaśmiecanie i niszczenie mienia. Przykładami takich przestrzeni są m.in. „Park Baba”, rejon Jeziora Kościelnego oraz zespołu browaru klasztornego. Podjęcia działań wymagają także niektóre drogi i place w granicach obszaru rewitalizacji. Wąskie chodniki i zły stan techniczny nawierzchni wpływają nie tylko na wygląd i jakość przestrzeni publicznej, lecz również na możliwość komfortowego przemieszczania się mieszkańców, co szczególnie dotkliwe jest dla osób z niepełnosprawnościami. Mówiąc o estetyce przestrzeni, należy również zwrócić uwagę na zły stan techniczny dużej liczby budynków mieszkalnych, który wyraża się w przestrzeni zniszczoną, odrywającą się warstwą  wierzchnią elewacji i zdegradowaną stolarką okienną i drzwiową. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak środków na przeprowadzenie działań remontowych, w związku z czym niezwykle trudnym zadaniem staje się rozwiązanie tego problemu. Występowanie powyżej opisanych problemów negatywnie oddziałuje na stan przestrzeni publicznej oraz jej wizerunek i percepcję, czego dalszym skutkiem jest zmniejszenie jej atrakcyjności zarówno w kontekście społecznym, jak również gospodarczym. W efekcie następuje zanikanie funkcji społeczno-gospodarczych, co dalej prowadzi do redukcji atrakcyjności jako miejsca zamieszkania.

Na obszarze rewitalizacji znajdują się obiekty zabytkowe wymagające podjęcia działań o charakterze  adaptacyjno-renowacyjnym. Występowanie obiektów dziedzictwa kulturowego wpływa na kształtowanie tożsamości lokalnej mieszkańców, jednak w sytuacji gdy wartości i walory, które te obiekty powinny prezentować ulegają zatraceniu, zmniejszają się możliwości wpływania na poczucie przynależności lokalnej mieszkańców. Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano również problem dotyczący funkcjonowania najważniejszych samorządowych instytucji kultury. Związany jest on z ograniczonymi warunkami lokalowymi, uniemożliwiającymi rozwój Domu Kultury i Biblioteki Publicznej.

Na poniższej rycinie przedstawiono przebieg procesu wieloaspektowej degradacji na obszarze rewitalizacji, co stanowi syntezę opisanych mechanizmów i zjawisk.

Ryc. 24. schemat wieloaspektowej degradacji

Źródło: opracowanie własne

Wizja obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji i cele procesu rewitalizacji

Wypracowanie wizji obszaru rewitalizacji w gminie Trzemeszno było procesem długotrwałym, na który wpływ miały zarówno zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji problemy, jak również rozmowy prowadzone z interesariuszami rewitalizacji i spotkania władz miasta z ekspertami w dziedzinie rewitalizacji i architektury. Zasadniczy wpływ na ostateczny kształt wizji miały ponadto przeprowadzone z udziałem szerokiego grona interesariuszy spacery studyjne. Pierwszy z nich zrealizowano z inicjatywy Burmistrza Gminy Trzemeszno i dotyczył oceny lokalnego potencjału. Kolejny przeprowadzono na wniosek podmiotu prywatnego, który wyraził wolę współpracy na rzecz zabytkowego browaru, znajdującego się w jego posiadaniu, natomiast podczas trzeciego spaceru studyjnego proboszcz lokalnej parafii przewodził wizycie w zabytkowym Alumnacie. W spotkaniu tym uczestniczyli również członkowie zespołu roboczego ds. rewitalizacji, w tym m.in. dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego Trzemeszna, zespół ekspercki oraz Burmistrz Gminy Trzemeszno. Również prowadzone badania społeczne i rozmowy z mieszkańcami miały wpływ na ukonstytuowanie się wizji obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.

Wszystkie opisane powyżej działania przyczyniły się do zidentyfikowania lokalnego potencjału obszaru rewitalizacji, tj. jego potencjału endogenicznego, którego wykorzystanie znacznie przyczyni się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego, a którego dalsze zaniedbanie i zignorowanie jedynie pogłębi kryzys.

Potencjałem tym jest tradycja i historia. Trzemeszno jest gminą, której rozkwit przypisać należy klasztorowi kanoników regularnych. Jeden z nich – Michał Kosmowski – w sposób szczególny zapisał się w historii gminy. To z jego inicjatywy utworzona została Akademia Trzemeszeńska – placówka edukacyjna, kształcąca ubogą młodzież, która w późniejszym czasie stała się jednym z pierwszych gimnazjów w Wielkopolsce. Jej funkcjonowanie miało istotny wpływ na rozwój intelektualny mieszkańców gminy. Z inicjatywy opata Kosmowskiego utworzony został również browar klasztorny. Jego postać stanowi inspirację do działań rewitalizacyjnych – jako wybitny działacz społeczny, propagator nauki i oświaty oraz animator działań gospodarczych, Michał Kosmowski przyczynił się do rozwoju Trzemeszna i jego społeczności. Zaplanowany w Trzemesznie proces rewitalizacji bezpośrednio nawiązuje do prospołecznej działalności Michała Kosmowskiego, a nawet stanowi niejako kontynuację tej działalności. Rewitalizacja ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie i zapobieganie występowaniu negatywnych zjawisk społecznych – taki cel przyświecał również działalności Opata. Poszanowaniem wkładu klasztoru kanoników regularnych w rozwój gminy, a w szczególności wkładu Michała Kosmowskiego, powinno być nie tylko zachowanie dziedzictwa materialnego, lecz również wykorzystanie go dla dalszego postępu oraz kontynuowanie dzieła społecznego, które zapoczątkowali w latach świetności klasztoru. Dziedzictwo kulturowe w ramach procesu rewitalizacji stanie się płaszczyzną aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru objętego wsparciem oraz stanowić będzie siłę rozwoju lokalnego, co jest zgodne z zapisami Krajowej Polityki Miejskiej:

„W prowadzeniu rewitalizacji istotną rolę pełni kultura i dziedzictwo kulturowe, które są ważnym elementem budowania wartości i tożsamości miasta oraz planowania społeczno-gospodarczego rozwoju. Przedsięwzięcia w sferze kultury są ważnym spoiwem więzi społecznych na obszarze i mogą być ważnym elementem rewitalizacji w zakresie włączenia społecznego, budowania tożsamości, zwiększania atrakcyjności obszaru itd. Równocześnie należy dążyć do skutecznego łączenia działań rewitalizacyjnych z ochroną zabytków.”  	(Krajowa Polityka Miejska, 2015, s. 67)

Mając na względzie powyższe skonkretyzowano wizję obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, która ziścić się ma w 2023 r.:

Centrum Trzemeszna jest miejscem, w którym tradycja i historia kreują teraźniejszość. Spuścizna dziedzictwa kulturowego, jako siła rozwoju lokalnego, stwarza przestrzeń do aktywizacji mieszkańców z obszaru objętego procesem rewitalizacji. Akademia Integracji Społecznej, jak niegdyś Akademia Trzemeszeńska, stanowi o potencjale rozwojowym obszaru rewitalizacji.

Osiągnięcie wyrażonej powyżej wizji umożliwi realizacja trzech celów strategicznych:

Cel strategiczny 1. Empatia i wrażliwość społeczna podstawą rozwoju lokalnego

Cel operacyjny 1.1. Włączenie społeczne grup marginalizowanych:

- tworzenie placówek wsparcia dziennego i mieszkań wspomaganych,

- rozwijanie oferty usługowej skierowanej do seniorów,

- dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- tworzenie podmiotów ekonomii społecznej;

Cel operacyjny 1.2. Społeczeństwo obywatelskie:

- realizacja działań na rzecz świadomości ekologicznej,

- organizowanie wydarzeń kulturalnych i integracyjnych;

Cel strategiczny 2. Tradycja i dziedzictwo kulturowe siłą rewitalizacji

Cel operacyjny 2.1. Funkcjonalne obiekty zabytkowe:

- renowacja obiektów zabytkowych,

- adaptacja obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych;

Cel operacyjny 2.2. Kultywowanie tradycji lokalnej:

- organizowanie wydarzeń tematycznych nawiązujących do tradycji lokalnej,

- promowanie dziedzictwa kulturowego;

Cel strategiczny 3. Przestrzeń przystosowana do potrzeb współczesnego społeczeństwa

Cel operacyjny 3.1. Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna:

- modernizacja placów miejskich,

- przebudowa dróg,

- tworzenie terenów zieleni urządzonej i rewaloryzacja terenów zieleni,

- działania wpierające i zachęcające do remontów zdegradowanych budynków mieszkalnych,

- likwidowanie barier architektonicznych,

- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

Cel operacyjny 3.2.  Stworzenie warunków do aktywizacji kulturalnej:

- dostosowanie warunków lokalowych instytucji kultury do pełnienia swoich funkcji,

- wspieranie rozwoju i funkcjonowania instytucji kultury.

Katalog przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Spośród zaplanowanych w ramach procesu rewitalizacji przedsięwzięć podstawowych, jedno z nich ma charakter przedsięwzięcia zintegrowanego, składającego się z pięciu modułów. Jest to „Akademia Integracji Społecznej”, która stanowi fundament działań rewitalizacyjnych w Trzemesznie. Oprócz występowania bezpośrednich relacji między poszczególnymi modułami składającymi się na to przedsięwzięcie, istotne jest wykształcenie zależności pomiędzy przedsięwzięciem zintegrowanym a innymi przedsięwzięciami zaplanowanymi w ramach procesu rewitalizacji. W związku z powyższym, zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne są powiązane merytorycznie oraz terytorialnie, co sprzyja generowaniu dodatkowych korzyści wynikających z ich realizacji, tj. tzw. efektu synergii. Poniższa rycina prezentuje koncepcję zapewnienia spójności planowanej interwencji.

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

| Nazwa projektu | PP1 Akademia Integracji Społecznej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzemeszno |  |  |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji: Plac Kosmowskiego 3 i Plac Kosmowskiego |  |  |
| Zakres projektu | Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano ponadprzeciętny udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i na terenie całego miasta, a nawet gminy postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Zwiększającej się liczbie osób w wieku poprodukcyjnym nie towarzyszy jednak poszerzanie skierowanej do seniorów oferty usługowej, w tym przede wszystkim z zakresu usług opiekuńczych. Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na ten problem. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przeciwdziałać będzie również problemowi degradacji technicznej zabytkowego Alumnatu oraz zanikania jego walorów architektonicznych i funkcjonalnych. Z uwagi na fakt, że jedynie część pomieszczeń w obiekcie jest aktualnie zagospodarowana – funkcjonuje w nich punkt Caritas, sala spotkań dla parafian oraz mieszkanie organisty kościelnego – jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. W celu umożliwienia wprowadzenia do budynku nowych funkcji niezbędne jest przeprowadzenie działań o charakterze adaptacyjno-remontowym. Ponadto należy podjąć prace w otoczeniu obiektu, polegające na stworzeniu przestrzeni umożliwiającej atrakcyjne spędzanie czasu. W ramach przedsięwzięcia planuje się adaptację Alumnatu na: - mieszkania wspomagane, - warsztat pracy dla podmiotu ekonomii społecznej, w tym zaplecze gastronomiczne, - dzienny dom wsparcia dla seniorów. Przewiduje się, że po realizacji przedsięwzięcia w części pomieszczeń Alumnatu funkcjonować będzie podmiot ekonomii społecznej, którego przedmiotem działalności będzie gastronomia. Działalność gastronomiczna wiąże się z utworzeniem profesjonalnej kuchni, spełniającej wymagania sanitarno-epidemiologiczne, w której możliwe będzie przygotowywanie m.in. dań obiadowych. Podstawowym celem funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej będzie aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego członkami mogą być zarówno seniorzy, jak również inne osoby, w tym zagrożone ubóstwem. Funkcjonowanie placówki będzie miało istotny wpływ na przeciwdziałanie problemowi marginalizacji społecznej. Przestrzeń działki, na której usytuowany jest Alumnat, zostanie zagospodarowana poprzez utworzenie ogólnodostępnego ogrodu hortiterapii. Terapeutyczna działalność ogrodu stosowana jest zarówno w terapii osób niepełnosprawnych umysłowo, jak również w geriatrii. Hortiterapia może być także instrumentem wykorzystywanym w nauczaniu dzieci – obejmować może zarówno naukę uprawiania roślin, jak i rozpoznawania ich gatunków. Wyróżnia się zwykle dwa typy hortiterapii: bierną – polegającą na przebywaniu wśród zieleni oraz czynną związaną z bezpośrednią interakcją człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. W ramach niniejszego przedsięwzięcia możliwe będzie łączenie obu typów terapii ogrodem. Jej efektywność poprawi ponadto usytuowanie w przestrzeni urządzeń o charakterze rekreacyjnym, które stwarzać będą dla seniorów warunki do rozwoju kondycji fizycznej. Ogród może być również wykorzystywany na potrzeby placówki gastronomicznej jako źródło roślin użytkowych, m.in. różnego rodzaju ziół. W tym celu wprowadzone zostaną adekwatne do potrzeb nasadzenia. Planuje się również realizację całorocznego działania skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym, pt. „Dziecięcy Ogród”. Obejmować ono będzie prowadzenie praktycznych zajęć edukacyjnych dotyczących nauki pielęgnowania roślin i uprawiania ogrodu. Poprzez realizację zajęć dzieci w przyjemny i interesujący sposób, będą poszerzały swoją wiedzę o przyrodzie, jednocześnie kształtując umiejętności praktyczne. Prowadzenie zajęć w przestrzeni otwartej, przy kontakcie z roślinnością, będzie ponadto miało pozytywny wpływ na samopoczucie i zdrowie dzieci. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie Placu Kosmowskiego, znajdującego się przed Alumnatem. Docelowo miejsce to stanie się nie tylko reprezentatywnym punktem na mapie miasta, lecz będzie stanowić również miejsce wypoczynku i rekreacji, w którym wprowadzana będzie sezonowo funkcja gastronomiczna. Ponadto w przestrzeni organizowane będą wydarzenia o charakterze kulturalnym, w tym takie, które nawiązywać będą do lokalnej tradycji (np. Jarmark Trzemeszeński). Plac Kosmowskiego jest miejscem o szczególnym znaczeniu dla historii miasta - stanowi spójne założenie urbanistyczne z Alumnatem oraz Bazyliką Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła - kościoła klasztornego kanoników regularnych, którego początki sięgają XII w. W związku z powyższym zasadne jest wyeksponowanie tego miejsca, celem stworzenia punktu spotkań i integracji mieszkańców oraz miejsca atrakcyjnego z perspektywy ruchu turystycznego. Poza wyżej przedstawionym całorocznym programem Akademii realizowany będzie również program cyklicznych działań społecznych, ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału obszaru rewitalizacji, który obejmować będzie m.in. następujące przedsięwzięcia: - „Jarmark Trzemeszeński na Placu Kosmowskiego” W przeszłości na dzisiejszym Placu Jana Kilińskiego pełniącego funkcję rynku, odbywały się, cieszące się dużym zainteresowaniem, dni targowe, podczas których sprzedawano produkty rolne prosto z furmanek. Upamiętnieniem dni targowych był odbywający się co roku w tym miejscu i na Placu Św. Wojciecha, Jarmark Trzemeszeński. W 2013 r. zorganizowana została ostatnia edycja Jarmarku – z powodu zmniejszającego się zainteresowania mieszkańców i zanikania atrakcyjności podjęto decyzję o nierealizowaniu kolejnych jego edycji. Niniejsze przedsięwzięcie polega na reaktywacji wydarzenia w nowej lokalizacji - na Placu Kosmowskiego. Powodem zmiany lokalizacji jest przede wszystkim dostępność przestrzeni – w starej lokalizacji stragany lokalizowane były w pasie drogowym (Pl. Kilińskiego i Pl. Św. Wojciecha pokryte są w większości roślinnością, natomiast na Pl. Kosmowskiego udział zieleni jest znacznie mniejszy, co ma wpływ na warunki organizowania tego typu wydarzeń). Przedsięwzięcie zakłada przywrócenie cyklicznie odbywającego się Jarmarku, nawiązującego do lokalnej tradycji i historii. W organizowanie Jarmarku mogą zostać zaangażowani lokalni twórcy i organizacje pozarządowe. - „Piknik z seniorami” Celem zadania jest wspieranie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów. Zakres obejmuje zorganizowanie cyklicznego wydarzenia promującego zdrowy tryb życia w formie pikniku rodzinnego, który zostanie zrealizowany w przestrzeni bezpośrednio w otoczeniu Alumnatu. - „Międzypokoleniowy wymiar rewitalizacji” Jednym z działań ukierunkowanych na aktywizację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów jest integracja międzypokoleniowa. Zakres niniejszego zadania obejmuje realizację działań o charakterze edukacyjnym, skierowanych do dzieci, które prowadzone będą przez osoby starsze. Spośród możliwych działań wyróżnić należy: zajęcia kulinarne, warsztaty zdolności manualnych, naukę uprawiania roślin i inne. Będzie on dostosowany do zgłoszonych propozycji i możliwości. - Prelekcje na temat procesu modernizacji i remontów zabytkowych obiektów mieszkalnych oraz znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej. Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano znaczną liczbę budynków mieszkalnych, wymagających przeprowadzenia działań remontowych celem poprawy funkcjonalności tych budynków oraz atrakcyjności otoczenia. Na jakość przestrzeni publicznej oprócz walorów użytkowych składają się również względy estetyczno-wizualne, które wpływają na percepcję przestrzeni i wizerunek miejsca. Degradacja techniczna budynków mieszkalnych, której przejawem w przestrzeni publicznej jest m.in. zniszczona warstwa wierzchnia elewacji, negatywnie oddziałuje również na poczucie bezpieczeństwa przechodniów ponadto generować może niepożądane zjawiska społeczne takie jak wandalizm. Właściciele niszczejących budynków, nie są w stanie samodzielnie zorganizować i sfinansować prac remontowych. Celem zadania jest zainicjowanie działań ukierunkowanych na modernizację zdegradowanych budynków. Właścicielom przysługiwać będzie w ramach przedsięwzięcia poradnictwo z zakresu organizacji i projektowania modernizacji, co stanowić będzie zachętę do podjęcia działań ukierunkowanych na wyremontowanie zdegradowanych budynków. Pozwoli to również na implementację takich rozwiązań, które zapewnią spójność architektoniczno-estetyczną zabudowy. Mając na względzie powyższe wyróżnić można następujące zadania składające się na niniejsze przedsięwzięcie: Moduł 1. Utworzenie mieszkań wspomaganych i dziennego domu wsparcia dla seniorów: - remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby mieszkań wspomaganych, - remont i zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby dziennego domu wsparcia dla seniorów. Moduł 2. Adaptacja pomieszczeń na działalność podmiotu ekonomii społecznej: - dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia warsztatu pracy dla podmiotu ekonomii społecznej, w tym zaplecza gastronomicznego, uwzględniającego przepisy sanitarno-epidemiologiczne. W celu wdrożenia modułów 1. i 2. niezbędne jest uprzednie przeprowadzenie następujących działań: - modernizacja/wymiana konstrukcji dachu, - wykonanie nowych instalacji (wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej), - wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem budynku przed niekorzystnym działaniem wilgoci, - modernizacja/wymiana zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, - remont elewacji budynku, - termomodernizacja budynku, - zagospodarowanie terenu przyległego (wymiana nawierzchni, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnych, - instalacja windy (w przypadku uzyskania odpowiednich uzgodnień od konserwatora zabytków). Moduł 3. Modernizacja Placu Kosmowskiego: - wymiana nawierzchni placu, - wykonanie nowych nasadzeń, - wymiana instalacji (wodno – kanalizacyjnych), - instalacja fontanny, - montaż/instalacja elementów małej architektury. Moduł 4. Utworzenie ogrodu hortiterapii: - rozbiórka budynków gospodarczych, - montaż małej architektury, - pielęgnacja zieleni, - wykonanie nowych nasadzeń (w tym roślin użytkowych). |  |  |
| Szacowana wartość | 8 000 000,00 zł, z czego: 85% - EFRR |  |  |
| Okres realizacji | 2018-2019 |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami realizacji przedsięwzięcia będą: zwiększenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, zwiększenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych, zwiększenie liczby osób biorących udział w zorganizowanych wydarzeniach kulturalnych oraz wydarzeniach tematycznych nawiązujących do tradycji lokalnej. Oddziaływanie niniejszego przedsięwzięcia będzie dotyczyło m.in. zmniejszenia poziomu ubóstwa, zmniejszenia poziomu bezrobocia, w tym długotrwałego, zwiększenia tożsamości lokalnej mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji oraz zwiększenie liczby podjętych przez osoby fizyczne działań remontowych w budynkach mieszkalnych. Przedsięwzięcie realizuje następujące cele i kierunki działań Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 1. Empatia i wrażliwość społeczna podstawą rozwoju lokalnego Cel operacyjny 1.1. Włączenie społeczne grup marginalizowanych: - tworzenie placówek wsparcia dziennego i mieszkań wspomaganych, - rozwijanie oferty usługowej skierowanej do seniorów, - dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, - tworzenie podmiotów ekonomii społecznej; Cel operacyjny 1.2. Społeczeństwo obywatelskie: - realizacja działań na rzecz świadomości ekologicznej, - organizowanie wydarzeń kulturalnych i integracyjnych; Cel strategiczny 2. Tradycja i dziedzictwo kulturowe siłą rewitalizacji Cel operacyjny 2.1. Funkcjonalne obiekty zabytkowe: - renowacja obiektów zabytkowych, - adaptacja obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych; Cel operacyjny 2.2. Kultywowanie tradycji lokalnej: - organizowanie wydarzeń tematycznych nawiązujących do tradycji lokalnej, - promowanie dziedzictwa kulturowego; Cel strategiczny 3. Przestrzeń przystosowana do potrzeb współczesnego społeczeństwa Cel operacyjny 3.1. Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna: - modernizacja placów miejskich, - tworzenie terenów zieleni urządzonej i rewaloryzacja terenów zieleni, - działania wpierające i zachęcające do remontów zdegradowanych budynków mieszkalnych, |  |  |
|  | Nazwa wskaźnika | Jedn. | Wartość docelowa |
|  | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem. | szt. | 1 |
|  | Liczba utworzonych podmiotów ekonomii społecznej. | szt. | 1 |
|  | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | szt. | 1 |
|  | Powierzchnia przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i placów. | m2 | 420 |
|  | Powierzchnia terenów zieleni poddanych rewaloryzacji. | m2 | 350 |
|  | Dane do oszacowania wskaźników produktu realizacji przedsięwzięcia zbierane będą na podstawie protokołów odbioru lub faktur i dokumentacji projektowej oraz umów lub statutów spółdzielni. Pomiar wartości nastąpi po zakończeniu okresu realizacji każdego z etapów przedsięwzięcia. |  |  |

| Nazwa projektu | PP2 Rewitalizacja Starego Browaru Klasztornego w Trzemesznie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący | Browar Fortuna sp. z o.o. spółka komandytowa |  |  |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji: ul. Szymańskiego 3 i 6 (dz. ew. 51/3, 58/2) |  |  |
| Zakres projektu | Browar klasztorny w Trzemesznie utworzony został z inicjatywy opata Michała Kosmowskiego w XVIII w. Obiektami wchodzącymi w jego skład są: budynek produkcyjno-mieszkalny, lodownia ziemna i park. Całość tworzy zespół obiektów, widniejący w rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod numerem 60/Wlkp/A. Stan techniczny budynków zespołu browarnego należy uznać za zły – świadczą o tym m.in. znaczne ubytki w elewacji oraz uszkodzenia elementów konstrukcji i dachu. Degradacja techniczna skutkuje zanikaniem wartości historyczno-architektonicznych, co przyczynia się do negatywnego oddziaływania obiektów na otoczenie oraz negatywnego wartościowania ich przez mieszkańców. W ramach niniejszego przedsięwzięcia kompleksowej renowacji i adaptacji na cele społeczno-gospodarcze poddany zostanie budynek produkcyjno-mieszkalny wraz z lodownią ziemną. Wskutek realizacji niniejszego przedsięwzięcia browar w Trzemesznie stanie się miejscem aktywności społecznej i kultywowania lokalnych tradycji związanych z warzelnictwem. Przywrócone zostaną walory architektoniczno-estetyczne, historyczne i funkcjonalne obiektów, co przyczyni się do kształtowania tożsamości lokalnej mieszkańców. Skutki realizacji przedsięwzięcia oddziaływać będą na sytuację społeczno-gospodarczą w skali lokalnej – utworzone zostaną miejsca pracy oraz zwiększy się atrakcyjność turystyczna obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch równorzędnych etapach: Etap I – rewitalizacja budynku Lodowni W budynku lodowni ziemnej utworzona zostanie leżakownia oraz miejsce rozlewu piwa do beczek. Zakres działań w budynku lodowni ziemnej obejmuje generalny remont obiektu, zakup urządzeń produkcyjnych oraz uruchomienie produkcji Etap II – rewitalizacja budynku Starego Browaru Zakres działań w budynku produkcyjno-mieszkalnym obejmuje przywrócenie funkcji produkcyjnej obiektowi, wraz z wprowadzeniem dodatkowych funkcji związanych z gastronomią i funkcją noclegową. Wskutek realizacji etapu II wznowiona zostanie produkcja browaru, zarówno z wykorzystaniem współczesnych metod warzelniczych, jak również w nawiązaniu do tradycji browarniczych z okresu świetności obiektu. Wprowadzenie w budynek produkcyjno-mieszkalny dodatkowych funkcji wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz umożliwi rozpowszechnianie wiedzy o tradycji i dziedzictwie kulturowym. Planuje się w taki sposób zagospodarować obiekt, aby wyeksponować proces produkcji trunku. Wskutek podjętych działań możliwe będzie również prowadzenie spotkań, szkoleń i wydarzeń, w tym m.in. dla miłośników piw oraz dla piwowarów. |  |  |
| Szacowana wartość | 12 500 000,00 zł 85% - inicjatywa JESSICA-II 15% - wkład własny |  |  |
| Okres realizacji | 2018 - 2022 |  |  |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji | Prognozowanymi rezultatami realizacji przedsięwzięcia będą: zwiększenie liczby funkcjonujących na obszarze rewitalizacji podmiotów gospodarki narodowej i utworzenie nowych miejsc pracy w obiekcie. Oddziaływanie niniejszego przedsięwzięcia będzie dotyczyło m.in. zwiększenia tożsamości lokalnej mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji oraz zmniejszenia poziomu bezrobocia. Przedsięwzięcie realizuje następujące cele i kierunki działań Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 2. Tradycja i dziedzictwo kulturowe siłą rewitalizacji Cel operacyjny 2.1. Funkcjonalne obiekty zabytkowe: - renowacja obiektów zabytkowych, - adaptacja obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych; Cel operacyjny 2.2. Kultywowanie tradycji lokalnej: - promowanie dziedzictwa kulturowego. |  |  |
|  | Nazwa wskaźnika | Jedn. | Wartość docelowa |
|  | Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem. | szt. | 2 |
|  | Dane do oszacowania wskaźnika produktu przedsięwzięcia zbierane będą na podstawie protokołów odbioru lub faktur i dokumentacji projektowej po zakończeniu okresu realizacji. |  |  |

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie są bezpośrednio związane z procesem rewitalizacji, niemniej jednak ich realizacja zwiększy kompleksowość interwencji i wzmocni efekty wdrożenia przedsięwzięć podstawowych. W związku z powyższym uznać je należy za przedsięwzięcia komplementarne do podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Ich wdrożenie pośrednio oddziaływać będzie na sferę społeczną oraz umożliwi rozwiązanie zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji problemów.

| Nazwa projektu | PK1 Utworzenie Centrum Kultury w Trzemesznie (Modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33) |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzemeszno |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji: ul. Mickiewicza 33 |
| Zakres projektu | Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano problemy związane z funkcjonowaniem Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, dotychczas mieszczących się w budynku przy ul. Św. Jana 11. Kluczowym problemem związanym z działalnością Biblioteki Publicznej są niewystarczające zasoby lokalowe – istnieją ograniczone możliwości zarówno organizowania spotkań autorskich i kulturalnych, skierowanych do mieszkańców gminy lub dedykowanych szkołom, jak i udostępniania i eksponowania księgozbioru liczącego ok. 60 000 woluminów (część księgozbioru pozostaje zmagazynowana w odrębnych pomieszczeniach). Podstawowymi problemami w funkcjonowaniu Domu Kultury są natomiast: niewystarczająca powierzchnia do organizowania wydarzeń kulturalnych, brak wentylacji, brak wygłuszania, awaryjna instalacja elektryczna, niewystarczająca liczba miejsc na widowni oraz niedostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku, w którym funkcjonują powyższe instytucje kultury mieszczą się również mieszkania prywatne, których właściciele utworzyli wspólnotę mieszkaniową. Biorąc pod uwagę fakt, że w obiekcie swoje próby mają zespoły rockowe, natomiast sala, w której się one odbywają nie jest dostosowana akustycznie do potrzeb, mieszkańcy narażeni są na hałas. W związku z powyższym wprowadzono rygorystyczne zasady odnośnie poziomu głośności oraz czasu i częstotliwości prób, co w znaczny sposób ogranicza możliwości rozwoju zespołów muzycznych. W obiekcie nie ma warunków dla funkcjonowania największych zespołów artystycznych w Gminie Trzemeszno, tj. Zespołu Artystycznego „Świerszcze” i Zespołu „Strzecha”, których próby odbywają się w trzech różnych miejscach: w Hali OKSiR Trzemeszno, Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Pomieszczenia, w których funkcjonują Kluby Seniora zlokalizowane są na drugiej kondygnacji budynku, co utrudnia seniorom korzystanie z nich. Problemem szczególnie dotkliwym dla seniorów jest brak toalety na pierwszym piętrze. Warunki lokalowe, jakimi dysponuje Dom Kultury, utrudniają przeprowadzanie niektórych wydarzeń – z powodu braku sali mogącej pomieścić większą liczbę osób, konkursy takie jak: Konkurs Poezji „Życie słowem Pisane” dzielone są na kilka etapów, aby pomieścić wszystkich uczestników i gości na sali. W obiekcie, w którym mieści się Dom Kultury funkcjonuje również Biblioteka Publiczna w Trzemesznie. W związku ze zidentyfikowanymi problemami, najważniejsze samorządowe instytucje kultury gminy Trzemeszno, tj. Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Trzemesznie mają ograniczone możliwości efektywnego wypełniania swoich statutowych zadań. Problemy infrastrukturalne ograniczają możliwości kształtowania kapitału społecznego i ludzkiego oraz tożsamości lokalnej mieszkańców gminy, w tym również mieszkańców obszaru rewitalizacji. W przeszłości na terenie gminy, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie funkcjonowało Muzeum Regionalne, które z przyczyn lokalowych (tj. z powodu poszerzenia działalności SP1, która wówczas udostępniała pomieszczenia) zostało w 2010 r. skatalogowane i spakowane. Oszacowano, że muzeum dysponuje około 16 tys. eksponatów, wśród których znajdują się stare dokumenty i fotografie, mapy, zabytkowa porcelana, militaria i sztandary i in. Dotychczas na terenie gminy nie zlokalizowano ponownie muzeum. W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia planuje się ponowne uruchomienie Muzeum Regionalnego. W budynku przy ul. Mickiewicza 33 w przeszłości mieściła się siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie. Po utworzeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, zajęcia teoretyczne zaczęły odbywać się w nowej siedzibie szkoły. Aktualnie budynek przy ul. Mickiewicza 33 stanowi pustostan. W ramach niniejszego przedsięwzięcia planuje się adaptację przedmiotowego obiektu na Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną i Muzeum Regionalne. Zakres projektu obejmuje m.in.: - modernizację/wymianę konstrukcji dachu, - wykonanie nowych instalacji (wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej), - wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem budynku przed niekorzystnym działaniem wilgoci, - modernizację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - prace budowlane wewnątrz budynku związane z przystosowaniem na potrzeby centrum kultury, - modernizację elewacji budynku, - przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, - termomodernizację budynku, - zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kultury, - zagospodarowanie terenu przyległego (parking, strefa plenerowa). |
| Szacowana wartość | 3 500 000,00 zł, z czego: 85% - EFRR |
| Okres realizacji | 2017-2018 |
| Realizowane cele Programu | Przedsięwzięcie realizować będzie następujące cele i kierunki działań Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 1. Empatia i wrażliwość społeczna podstawą rozwoju lokalnego Cel operacyjny 1.1. Włączenie społeczne grup marginalizowanych: - rozwijanie oferty usługowej skierowanej do seniorów, - dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, Cel operacyjny 1.2. Społeczeństwo obywatelskie: - organizowanie wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. Cel strategiczny 2. Tradycja i dziedzictwo kulturowe siłą rewitalizacji Cel operacyjny 2.1. Funkcjonalne obiekty zabytkowe: - renowacja obiektów zabytkowych, - adaptacja obiektów zabytkowych do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych; Cel operacyjny 2.2. Kultywowanie tradycji lokalnej: - promowanie dziedzictwa kulturowego; Cel strategiczny 3. Przestrzeń przystosowana do potrzeb współczesnego społeczeństwa Cel operacyjny 3.1. Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna: - dostosowanie warunków lokalowych instytucji kultury do pełnienia swoich funkcji, - wspieranie rozwoju i funkcjonowania instytucji kultury. |

| Nazwa projektu | PK2 Szansa na lepsze jutro |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Stowarzyszenie Światowid |
| Lokalizacja | Gmina Trzemeszno, obszar działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid |
| Zakres projektu | Przedsięwzięcie składa się z trzech zadań: Zadanie 1. Pilotażowy program mieszkań wspomaganych. W ramach zadania zostaną utworzone cztery mieszkania wspomagane, spośród których trzy zlokalizowane będą w granicach gminy Trzemeszno. Zakres prac obejmować będzie prace adaptacyjne oraz zakup mebli i sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania poszczególnych mieszkań. Mieszkania wspomagane kierowane będą do osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach wsparcia w mieszkaniach zapewnione będą: - poradnictwo psychologiczne oraz prawne, - usługi asystenckie, - trening samodzielności – prowadzony przez opiekunów mieszkania. Zadanie 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane w miejscu zamieszkania. W ramach zadania świadczone będą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Grupę docelową stanowić będą osoby niesamodzielne, które wymagają pomocy innych osób zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. Zadanie 3. Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych W ramach działania utworzone zostanie Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, oferujące: - dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, - szkolenie pierwszej pomocy, - poradnictwo psychologiczne, - usługi fizjoterapeutyczne – nauka prawidłowej pielęgnacji, indywidualne usługi w miejscu zamieszkania, dostosowane do rodzajów niepełnosprawności lub choroby osoby nad którą opiekun faktyczny sprawuje opiekę, - poradnictwo z zakresu dostępnych zasiłków pomocy społecznej, pomoc w organizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego, transportu do lekarza itp., - miejsca krótkotrwałego pobytu całodobowego – stworzenie w ramach zadania mieszkania wspomaganego, pełniącego funkcje tzw. „mieszkania wytchnieniowego”. Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje obszar LGD, niemniej jednak osoby predestynowane do objęcie wsparciem należeć będą do społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym niniejsze przedsięwzięcie realizuje cele programu rewitalizacji. Beneficjentami końcowymi projektu mogą być osoby zamieszkałe na obszarze rewitalizacji (nawet w sytuacji, gdy świadczenie będzie realizowane poza obszarem). |
| Szacowana wartość | 1 618 924,18 zł, z czego: 95% - EFS |
| Okres realizacji | 2018-2020 |
| Realizowane cele Programu | Przedsięwzięcie realizować będzie następujące cele Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 1. Empatia i wrażliwość społeczna podstawą rozwoju lokalnego Cel operacyjny 1.1. Włączenie społeczne grup marginalizowanych: - tworzenie placówek wsparcia dziennego i mieszkań wspomaganych, - dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. |

| Nazwa projektu | PK3 Przebudowa części targowej Placu św. Wojciecha w Trzemesznie |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzemeszno |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji: Plac Św. Wojciecha, dz. ew. 240/3 |
| Zakres projektu | Zakres przedsięwzięcia obejmuje podjęcie następujących działań, ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania targowiska na Placu Św. Wojciecha: - wymiana nawierzchni dojazdów na terenie placu targowego, parkingu i chodnika; - zwiększenie powierzchni parkingowej; - instalacja oświetlenia, - usytuowanie, montaż wiat targowych, - montaż, instalacja kamery zewnętrznej, - montaż hydrantu, - usytuowanie miejsca składowania odpadów stałych - nasadzenie zieleni trawnikowej. Wskutek wdrożenia założenia inwestycyjnego, poprawie ulegnie funkcjonalność przestrzeni targowej, której ponadto nadane zostaną walory estetyczne. W rezultacie zwiększyć się może aktywność społeczna w tej części placu. |
| Szacowana wartość | 388 520,00 zł, z czego: 63,63% - EFRROW |
| Okres realizacji | 2018 |
| Realizowane cele Programu | Przedsięwzięcie realizuje następujące cele i kierunki działań Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 3. Przestrzeń przystosowana do potrzeb współczesnego społeczeństwa Cel operacyjny 3.1. Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna: - modernizacja placów miejskich, - przebudowa dróg, - tworzenie terenów zieleni urządzonej i rewaloryzacja terenów zieleni, - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. |

| Nazwa projektu | PK4 Modernizacja Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzemeszno |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji: Plac Św. Wojciecha |
| Zakres projektu | Plac Św. Wojciecha jest jednym z miejsc na obszarze rewitalizacji, na których następuje zanik aktywności społecznej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące działania w obrębie Placu Św. Wojciecha: - wymianę nawierzchni całego placu, - wykonanie nowych nasadzeń, - stworzenie miejsc handlowo – wystawienniczych, - wymianę instalacji (wodno – kanalizacyjnych), - montaż/instalację elementów małej architektury. Wskutek realizacji niniejszego przedsięwzięcia oraz wdrożenia przedsięwzięcia PK3, Pl. Św. Wojciecha stanie się miejscem atrakcyjniejszym pod względem aktywności społecznej. |
| Szacowana wartość | 500 000,00 zł Możliwe źródła finansowania: PPP |
| Okres realizacji | 2018-2019 |
| Realizowane cele Programu | Przedsięwzięcie realizuje następujące cele i kierunki działań Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 3. Przestrzeń przystosowana do potrzeb współczesnego społeczeństwa Cel operacyjny 3.1. Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna: - modernizacja placów miejskich, - tworzenie terenów zieleni urządzonej i rewaloryzacja terenów zieleni, |

| Nazwa projektu | PK5 Rekultywacja Jeziora Kościelnego wraz z zagospodarowaniem przyległej przestrzeni |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzemeszno |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji |
| Zakres projektu | Jezioro Kościelne wraz z przyległym otoczeniem stanowi jeden z potencjałów rozwojowych obszaru rewitalizacji. Jest to jednocześnie miejsce, w którym wyrażają się problemy zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji. Z uwagi na fakt, że znajdujące się nieopodal jeziora obiekty i miejsca, takie jak Alumnat i Plac Kosmowskiego oraz budynek browaru, poddane zostaną działaniom w ramach procesu rewitalizacji, zasadne jest również wprowadzenie zmian przestrzenno-funkcjonalnych w obrębie Jeziora Kościelnego, celem zwiększenia kompleksowości interwencji, zachowania spójności funkcjonalnej obszaru rewitalizacji i stworzenia atrakcyjnego miejsca wypoczynku dedykowanego w szczególności mieszkańcom. Zakres projektu obejmuje: - rekultywację Jeziora Kościelnego wraz z oczyszczeniem nabrzeży, - uporządkowanie terenu, - wykonanie nowych nasadzeń, - wykonanie oświetlenia oraz monitoringu, - budowę ścieżki pieszo – rowerowej, - montaż/instalację elementów małej architektury. |
| Szacowana wartość | 8 000 000,00 zł Możliwe źródła finansowania: PPP |
| Okres realizacji | 2020-2023 |
| Realizowane cele Programu | Przedsięwzięcie realizuje następujące cele i kierunki działań Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 3. Przestrzeń przystosowana do potrzeb współczesnego społeczeństwa Cel operacyjny 3.1. Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna: - tworzenie terenów zieleni urządzonej i rewaloryzacja terenów zieleni, - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. |

| Nazwa projektu | PK6 Zagospodarowanie „Parku Baba” w Trzemesznie |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzemeszno |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji: „Park Baba” w Trzemesznie |
| Zakres projektu | „Park Baba” w przeszłości stanowił miejsce, w którym regularnie odbywały się plenerowe wydarzenia kulturalne. Od kilku lat obserwuje się zanikanie funkcji kulturalnej i rekreacyjnej tego miejsca, co związane jest z występowaniem zjawisk społecznie niepożądanych oraz niespełnianiem wymogów organizacyjnych wydarzeń plenerowych. Atrakcyjność społeczna „Parku Baba” zmniejszyła się również wskutek nierealizowania prac rewaloryzacyjnych i remontowych. Podkreślenia wymaga fakt, że mieszkańcy całej gminy dostrzegają potencjał tego miejsca, jednak stopniowe zawłaszczanie go przez grupy społeczne związane z problemami społecznymi, skutkuje pogłębianiem się problemów. Niniejsze przedsięwzięcie zakłada dokonanie kompleksowych przemian w „Parku Baba” i całkowitą zmianę jego wizerunku z miejsca związanego z występowaniem zjawisk nieakceptowalnych społecznie, na miejsce aktywności społecznej, sprzyjające integracji międzypokoleniowej. W ramach przedsięwzięcia planuje się wdrożyć następujące działania, które podzielono na trzy etapy: Etap I.: „Rewitalizacja „Parku Baba” w Trzemesznie”: - demontaż istniejących nawierzchni, obiektów ogrodzeniowych i istniejących schodów; wykonanie nawierzchni i schodów, - demontaż istniejących słupów oświetleniowych – dostawa i montaż lamp oświetleniowych, montaż kamer monitoringu, - dostawa i montaż obiektów małej architektury, - wykonanie nasadzeń, założenie trawników, - wykonanie na placu nawierzchni przepuszczalnej wokół pozostawionego pod późniejsze zagospodarowanie okręgu. Etap II.: - wykonanie parkingu i ciągów komunikacyjnych. Etap II.: - zagospodarowanie zalesionej części parku, w tym m.in. utworzenie parku linowego. Wskutek realizacji przedsięwzięcia zdegradowanemu terenowi przywrócona zostanie jego pierwotna funkcja, w związku z czym stanie się on miejscem organizowania plenerowych wydarzeń kulturalnych, a także miejscem aktywności fizycznej. |
| Szacowana wartość | Etap I: 420 000,00 zł, z czego: 63,63% - EFRROW Etap II: 300 000,00 zł (możliwy kredyt) Etap III: 300 000,00 zł (możliwe PPP) |
| Okres realizacji | Etap I: 2017 Etap II: 2017-2018 Etap III: 2018-2023 |
| Realizowane cele Programu | Przedsięwzięcie realizuje następujące cele i kierunki działań Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 3. Przestrzeń przystosowana do potrzeb współczesnego społeczeństwa Cel operacyjny 3.1. Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna: - tworzenie terenów zieleni urządzonej i rewaloryzacja terenów zieleni, - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. |

| Nazwa projektu | PK7 Przebudowa ulic w Trzemesznie |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Gmina Trzemeszno |
| Lokalizacja | Obszar rewitalizacji: Pl. Michała Kościeszy - Kosmowskiego, Al. Ks. Marcelego Kowalskiego, ul. Wiosny Ludów, ul. Adama Mickiewicza, ul. Św. Jana, ul. 1 Maja, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego, ul. Św. Ducha, Pl. Jana Kilińskiego, ul. Marii Konopnickiej, Pl. Św. Wojciecha |
| Zakres projektu | Przedsięwzięcie ma na celu kompleksową przebudowę wybranych ulic na obszarze rewitalizacji, celem zminimalizowania występujących problemów związanych z ich stanem technicznym. Jednocześnie podjęte zostaną działania związane z siecią wodno-kanalizacyjną. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: - wymianę sieci wodno – kanalizacyjnych, - wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej w celu montażu stylowego oświetlenia, - przebudowę nawierzchni chodników i jezdni, montaż małej architektury. Wskutek realizacji projektu poprawie ulegnie poczucie bezpieczeństwa użytkowników dróg, ponadto zwiększy się komfort ich użytkowania przede wszystkich dla osób przemieszczających się pieszo. Zwiększy się również poziom estetyki przestrzeni publicznej. |
| Szacowana wartość | 20 000 000,00 zł Możliwe źródła finansowania: PPP/programy krajowe |
| Okres realizacji | 2018-2023 |
| Realizowane cele Programu | Przedsięwzięcie realizuje następujące cele i kierunki działań Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 3. Przestrzeń przystosowana do potrzeb współczesnego społeczeństwa Cel operacyjny 3.1. Funkcjonalna i nowoczesna przestrzeń publiczna: - przebudowa dróg, - likwidowanie barier architektonicznych, - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. |

| Nazwa projektu | PK8 Zwiększenie atrakcyjności i dostępności kulturowej cennego zabytku narodowego – Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie |
| --- | --- |
| Podmiot realizujący | Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie |
| Lokalizacja | Plac Kosmowskiego 8 |
| Zakres projektu | Zakres przedsięwzięcia obejmuje działania o charakterze remontowo-renowacyjnym wewnątrz obiektu, w tym: - renowacja latarni nad kopułą (prace kamieniarskie, wymiana okien, restauracja polichromii wewnątrz), - poszerzenie wejścia do podziemi celem udostępnienia zwiedzającym zabytków romańskich znajdujących się w podziemiach, - całościowa restauracja prezbiterium z ołtarzem głównym. |
| Szacowana wartość | 2 936 368,37 zł, w tym: 85% - EFRR |
| Okres realizacji | 2019 |
| Realizowane cele Programu | Przedsięwzięcie realizuje następujące cele i kierunki działań Programu rewitalizacji: Cel strategiczny 2. Tradycja i dziedzictwo kulturowe siłą rewitalizacji Cel operacyjny 2.1. Funkcjonalne obiekty zabytkowe: - renowacja obiektów zabytkowych, |

Mechanizmy zapewnienia komplementarności

Bezpośredni wymóg zachowania komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych wynika z zapisów Wytycznych, które wskazują na pięć wymiarów komplementarności: problemowy, przestrzenny, międzyokresowy, źródeł finansowania i proceduralno-instytucjonalny.

Komplementarność problemowa

Nadrzędnym celem procesu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego, a więc zminimalizowanie zidentyfikowanych problemów w sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie dzięki zaplanowaniu przedsięwzięć w sposób zapewniający kompleksowe rozwiązanie problemów we wszystkich sferach. Projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Trzemeszno wzajemnie się dopełniają, dzięki czemu ich realizacja będzie miała wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania obszaru.

W poniższej tabeli zostały zestawione zaplanowane przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem, na które sfery będą oddziaływać. Szczegółowy opis problemów, na które odpowiadają poszczególne zadania został umieszczony w kartach projektów.

Tab. 15. Oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne sfery obszaru rewitalizacji

| Projekt |  | Sfera obszaru rewitalizacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | społeczna | gospodarcza | środowiskowa | techniczna | przestrzenno-funkcjonalna |
| Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne |  |  |  |  |  |  |
| PP1. Akademia Integracji Społecznej |  |  |  |  |  |  |
| Moduły | 1. Utworzenie mieszkań wspomaganych i dziennego domu wsparcia dla seniorów |  |  |  |  |  |
|  | 2. Adaptacja pomieszczeń na działalność podmiotu ekonomii społecznej |  |  |  |  |  |
|  | 3. Modernizacja Placu Kosmowskiego |  |  |  |  |  |
|  | 4. Utworzenie ogrodu hortiterapii |  |  |  |  |  |
| PP2. Rewitalizacja Starego Browaru Klasztornego w Trzemesznie |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne |  |  |  |  |  |  |
| PK1. Utworzenie Centrum Kultury w Trzemesznie |  |  |  |  |  |  |
| PK2. Szansa na lepsze jutro |  |  |  |  |  |  |
| PK3. Przebudowa części targowej Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie |  |  |  |  |  |  |
| PK4. Modernizacja Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie |  |  |  |  |  |  |
| PK5. Rekultywacja Jeziora Kościelnego wraz z zagospodarowaniem przyległej przestrzeni |  |  |  |  |  |  |
| PK6. Zagospodarowanie „Parku Baba” w Trzemesznie |  |  |  |  |  |  |
| PK7. Przebudowa ulic w Trzemesznie |  |  |  |  |  |  |
| PK8. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności kulturowej cennego zabytku narodowego – Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

Komplementarność przestrzenna

Wszystkie zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane będą na obszarze rewitalizacji, w związku z czym interwencja prowadzona będzie w sposób skoncentrowany terytorialnie. Rozmieszczenie lokalizacji realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych sprzyjać będzie powstawaniu tzw. efektu synergii, dzięki czemu skutki realizacji zintegrowanych przedsięwzięć będą większe, niż wdrażanie pojedynczych projektów w rozproszonych lokalizacjach. Poniższa rycina przedstawia zarys lokalizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Ryc. 25. Lokalizacja miejsc realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Źródło: opracowanie własne

Komplementarność międzyokresowa

W Trzemesznie dotychczas nie prowadzono procesu rewitalizacji, wdrażano natomiast pojedyncze przedsięwzięcia, które związane są z procesem rewitalizacji lub które można powiązać z działaniami zaplanowanymi w niniejszym dokumencie. Przedsięwzięciami tymi są:

- Program wyrównawczo-edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno „Job gatew@y” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki; realizacja w latach 2008-2013);

- Remont nawierzchni: Placu Kilińskiego, ul. T. Kościuszki oraz Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie (WRPO na lata 2007-2013; realizacja w roku 2010).

Z perspektywy przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i zapobieżenia ich występowaniu w przyszłości jedynym zrealizowanym w gminie Trzemeszno przedsięwzięciem z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych jest program „Job gatew@y” zrealizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie. Celem programu było upowszechnienie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym aktywnych form integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języka angielskiego i rozwijania kompetencji komputerowych, co miało umożliwić uczestnikom projektu lepszy start na rynku pracy. Realizacja projektu istotnie przyczyniła się do poprawy wyników w nauce uczestników projektu.

W ramach funduszy europejskich realizowano również działania infrastrukturalne. Jednym z takich działań był remont nawierzchni wybranych ulic w Trzemesznie, wśród których znajdował się Pl. Kilińskiego, zlokalizowany w granicach wyznaczonego w niniejszym dokumencie obszaru rewitalizacji. Kontynuacją działań z zakresu poprawy jakości układu komunikacyjnego jest ujęte w Programie Rewitalizacji przedsięwzięcie rewitalizacyjne polegające na poprawie stanu technicznego wybranych ulic na obszarze rewitalizacji.

Komplementarność źródeł finansowania i indykatywne ramy finansowe

Z uwagi na kosztowność procesu rewitalizacji, niemożliwa byłaby realizacja  wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć w oparciu o środki inwestycyjne dostępne w budżecie gminy. W związku z powyższym pożądane jest efektywne łączenie dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania realizowanych projektów. Projekty zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Trzemeszno będą finansowane ze środków własnych gminy, kapitału partnerów projektów oraz dostępnych dotacji.

Tab. 16. Możliwe źródła dofinansowania realizacji zaplanowanych przedsięwzięć

| Symbol | Nazwa przedsięwzięcia | Podmiot odpowiedzialny za realizację | Okres realizacji | Szacunkowa wartość [zł] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP1 | Akademia Integracji Społecznej | Gmina Trzemeszno | 2018-2019 | 8 000 000,00 | EFRR, środki własne |
| PP2 | Rewitalizacja Starego Browaru Klasztornego w Trzemesznie | Browar Fortuna sp. z o.o. spółka komandytowa | 2018-2022 | 12 500 000,00 | JESSICA-II, środki własne |
| Wartość przedsięwzięć podstawowych: |  |  |  | 20 500 000,00 |  |
| PK1 | Utworzenie Centrum Kultury w Trzemesznie | Gmina Trzemeszno | 2017-2018 | 3 500 000,00 | EFRR, środki własne |
| PK2 | Szansa na lepsze jutro | Stowarzyszenie Światowid | 2018-2020 | 1 618 924,18 | EFS, środki własne |
| PK3 | Przebudowa części targowej Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie | Gmina Trzemeszno | 2018 | 388 520,00 | EFRROW, środki własne |
| PK4 | Modernizacja Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie | Gmina Trzemeszno | 2018-2019 | 500 000,00 | Środki własne; PPP |
| PK5 | Rekultywacja Jeziora Kościelnego wraz z zagospodarowaniem przyległej | Gmina Trzemeszno | 2020-2023 | 8 000 000,00 | Środki własne; PPP |
| PK6 | Zagospodarowanie „Parku Baba” w Trzemesznie | Gmina Trzemeszno | 2017-2023 | Etap I: 420 000,00 zł Etap II: 300 000,00 zł Etap III: 300 000,00 zł | Etap I: EFRROW, środki własne; Etap II: środki własne, kredyt Etap III: środki własne, PPP |
| PK7 | Przebudowa ulic w Trzemesznie | Gmina Trzemeszno | 2018-2023 | 20 000 000,00 | Środki własne; programy krajowe; PPP |
| PK8 | Zwiększenie atrakcyjności i dostępności kulturowej cennego zabytku narodowego – Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie | Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie | 2019 | 2 936 368,37 | EFRR, środki własne |
| Wartość przedsięwzięć pozostałych |  |  |  | 37 963 812,55 zł |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  | 58 463 812,55 zł |  |

Źródło: opracowanie własne

Największą możliwością współfinansowania realizacji poszczególnych projektów ze źródeł zewnętrznych są środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który przewiduje wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach działania 9.2. Rewitalizacja  miast  i  ich  dzielnic,  terenów  wiejskich,  poprzemysłowych i powojskowych. Przewiduje się możliwość pozyskiwania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ponadto rozważa się realizację przedsięwzięć z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna

Zapewnienie komplementarności proceduralno-instytucjonalnej wiąże się z zaplanowaniem odpowiedniego systemu zarządzania programem rewitalizacji, który angażowałby interesariuszy procesu rewitalizacji, a także umożliwiał skuteczne wdrażanie poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, monitorowanie ich realizacji wraz z oceną postępów i reagowaniem na zagrożenia wynikające z uwarunkowań zewnętrznych. System zarządzania programem rewitalizacji szczegółowo opisano w rozdziale 8. System zarządzania programem rewitalizacji.

Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja

Rewitalizacja jest procesem inicjowanym i koordynowanym przez władze lokalne, jednak wdrażanym na rzecz lokalnej społeczności i przy współpracy interesariuszy procesu rewitalizacji, do których lokalna społeczność również należy. Mając to na względzie, wywnioskować należy, że istotną rolę w procesie rewitalizacji odgrywa partycypacja. Generalnie w procesie rewitalizacji wyróżnia się pewne etapy, w których należy zapewnić udział interesariuszy procesu rewitalizacji – są to: diagnozowanie, programowanie, wdrażanie i monitoring. W ramach niniejszego programu rewitalizacji na każdym z wymienionych etapów zapewniono udział interesariuszy procesu rewitalizacji.

Etap diagnozowania

Na etapie diagnozowania podstawową kwestią wymagającą współpracy i koordynacji wielu interesariuszy procesu rewitalizacji było zorganizowanie danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz. W tym zakresie współpraca dotyczyła sformalizowanych komórek instytucji publicznych, które z jednej strony funkcjonują w sztywnych ramach prawnych, natomiast z drugiej dysponują pracownikami o odpowiednich kompetencjach i kapitale społecznym, co umożliwiło prowadzenie skutecznej i efektywnej współpracy na poziomie horyzontalnym i stworzenie bazy danych, wykorzystanych do przeprowadzenia wieloaspektowych analiz. Instytucjami, które udostępniły dane na potrzeby analiz są: Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, placówki edukacyjne zlokalizowane na terenie gminy Trzemeszno, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie oraz Urząd Miejski Trzemeszna. Szczególnie aktywną jednostką oprócz Urzędu Miejskiego Trzemeszna, był Ośrodek Pomocy Społecznej, którego pracownicy nie tylko udostępnili dane statystyczne, lecz również stanowili źródło wiedzy o potrzebach społecznych w gminie oraz o grupie beneficjentów końcowych procesu rewitalizacji, jaką tworzą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Na etapie diagnozowania sytuacji na obszarze rewitalizacji nieocenione okazało się wsparcie ze strony proboszcza tutejszej parafii, który podczas spaceru studyjnego, zrealizowanego z zespołem roboczym ds. rewitalizacji i grupą ekspertów, przewodził wizycie w zabytkowym Alumnacie. W prace zaangażował się również podmiot prywatny, będący w posiadaniu zabytkowego browaru, który spotkał się z ekspertami, by wspólnie przedyskutować problemy, jakie stwarza zabytkowy browar. W etap diagnozowania włączeni zostali również mieszkańcy Trzemeszna. Odbyło się to w dwojaki sposób – przez czynny udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych i poprzez udział w badaniu kwestionariuszowym. Dnia 28 lutego 2017 r. zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji osób. Składało się ono z dwóch części: pierwsza miała charakter informacyjny, natomiast w ramach drugiej części odbyła się dyskusja na temat występujących na wyznaczonym obszarze problemów i możliwych sposobów ich rozwiązania. W czasie spotkania omówiono zasady i wytyczne dotyczące tworzenia programów rewitalizacji i wyznaczania obszarów zdegradowanych. Zaprezentowano ponadto wyniki analizy wskaźnikowej przeprowadzonej w celu delimitacji obszaru zdegradowanego w gminie Trzemeszno. Uczestnicy spotkania zostali również zachęceni do dzielenia się swoimi pomysłami dotyczącymi rewitalizacji wskazanego obszaru.

Ryc. 26. Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego i ulotka informacyjna

Źródło: Opracowanie własne

Spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w Domu Kultury w Trzemesznie, co umożliwiło ograniczenie towarzyszącej urzędom, bariery instytucjonalnej. Informację o spotkaniu zamieszczono na witrynie internetowej gminy oraz na gminnym profilu na portalu społecznościowym.

| Ryc. 27. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne |  | Ryc. 28. Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym |
| --- | --- | --- |

Źródło: Facebook.com

Każdy mieszkaniec gminy miał również możliwość wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat obszaru rewitalizacji. Możliwe było wypełnienie ankiety i dostarczenie jej w wyznaczone miejsce w sposób tradycyjny, jak również wypełnienie kwestionariusza online (tzw. CATI – ang. Computer-Assisted Web Interview). Wersja papierowa ankiety była dystrybuowana za pośrednictwem Urzędu Miejskiego Trzemeszna i szkół podstawowych. Informacja o badaniu ankietowym wraz z odnośnikiem do kwestionariusza została zamieszczona na stronie internetowej gminy i na portalu Facebook. Wnioski z badania wykorzystano na etapie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji, natomiast kompletne wyniki zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

Mając powyższe na względzie stwierdza się, że w etapie diagnozowania wzięli udział interesariusze procesu rewitalizacji, w tym społeczność lokalna.

Etap programowania

Wyrazem udziału interesariuszy procesu rewitalizacji na etapie programowania jest wypracowana wizja oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Proces formułowania wizji procesu rewitalizacji obszaru rewitalizacji w gminie Trzemeszno poprzedzony był rozmowami, przeglądem różnorodnych materiałów dotyczących gminy Trzemeszno i obszaru, na którym planuje się prowadzić proces rewitalizacji. Uwzględnione zostały oczywiście również wyniki prowadzonych badań, w tym pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Istotny wpływ na ostateczne ukonstytuowanie się wizji miały odbyte spacery studyjne, o których wspomniano na etapie diagnozowania – z proboszczem tut. parafii oraz z właścicielem browaru. Umożliwiły one ukazać potencjał obszaru rewitalizacji, jakim jest dziedzictwo kulturowe. Wizja procesu rewitalizacji w Trzemesznie nawiązuje do niego bezpośrednio. Wyrazem udziału interesariuszy w programowaniu procesu rewitalizacji są również zawarte w Programie przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których podmiotami  realizującymi są: Browar Fortuna sp. z o.o. spółka komandytowa, Stowarzyszenie Światowid, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie i Gmina Trzemeszno.

Mieszkańcy byli zachęcani do opiniowania planowanego procesu rewitalizacji gminy Trzemeszno i oceny wstępnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W tym celu dnia 7.04.2017 r. w trakcie wydarzenia pt. III Spartakiada z okazji Obchodów Światowego Dnia Inwalidy Gminy Trzemeszno, które zorganizowane zostało przez: Stowarzyszenie TERAZ w Trzemesznie, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie i Urząd Miejski Trzemeszna, zorganizowano rewitalizacyjne stoisko informacyjne pod hasłem „Akcja Rewitalizacja!”. Dorośli mieli możliwość porozmawiania o procesie rewitalizacji w Trzemesznie oraz o propozycjach złożonych dotychczas przedsięwzięć rewitalizacyjnych, natomiast dla dzieci przygotowano przybory do rysowania, które miały posłużyć do zobrazowania ich wizji procesu rewitalizacji w Trzemesznie.

| Ryc. 29. Ogłoszenie informacyjne o rewitalizacyjnym stoisku informacyjnym |  | Informacja o wydarzeniu zamieszczona została na witrynie Urzędu Miejskiego Trzemeszna, jak również na profilu społecznościowym. Obsługa stoiska chętnie udzielała wszelkich informacji o procesie rewitalizacji w gminie Trzemeszno, a nawet inicjowała konwersacje z przybyłymi mieszkańcami, co umożliwiło efektywną wymianę poglądów i doświadczeń. Wszystkie osoby wyrażające opinie, w sposób pozytywny oceniały propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych. |
| --- | --- | --- |
| Źródło: Facebook.com |  |  |

Ryc. 30. Wybrane rysunki stworzone przez młodych mieszkańców gminy Trzemeszno w ramach Akcji Rewitalizacja

Źródło: Dokumentacja fotograficzna z 7.04.2017 r.

Etap wdrażania i monitorowania

Wdrażanie i monitorowanie to nieodzowne elementy procesu zarządzania procesem rewitalizacji. W związku z powyższym udział interesariuszy w systemie zarządzania Programem jest jednoznaczny z partycypacją na etapie wdrażania i monitorowania.  Szczegółowy opis tego systemu przedstawiono w następnym rozdziale.

Partycypacja na etapie wdrażania związana jest również z realizacją konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na których ostateczny kształt wpływ będzie mieć społeczność lokalna. Takie założenie występuje w przypadku modułu społecznego przedsięwzięcia zintegrowanego pt. „Akademia Integracji Społecznej”, gdzie proces organizowania przedsięwzięcia i zakres podejmowanych działań uzależniony będzie od kapitału ludzkiego i społecznego mieszkańców zaangażowanych w realizację.

System zarządzania programem rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Trzemeszno przewiduje realizację szeregu przedsięwzięć, które cechuje wielosektorowość podmiotów odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie, a także różne okresy realizacji, źródła finansowania oraz oczekiwane efekty. Z tego powodu niezbędne jest opracowanie sprawnego systemu zarządzania Programem.

Wdrażanie

Prawidłowa koordynacja zaplanowanych działań będzie możliwa dzięki zaimplementowaniu takiego systemu wdrażania, który zapewni partycypację szerokiego grona interesariuszy procesu rewitalizacji. W tym celu zostanie powołany Zespół ds. Rewitalizacji, który stanowić będzie forum dialogu i współpracy pomiędzy władzami gminy a interesariuszami rewitalizacji. Swoją działalność rozpocznie z dniem uchwalenia Programu.  Do najważniejszych zadań Zespołu będzie należeć:

- monitorowanie i ocena stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzemeszno,

- nadzór nad realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w Programie,

- identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i problemów związanych z realizacją Programu,

- zgłaszanie propozycji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- przyjmowanie i opiniowanie propozycji mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy procesu rewitalizacji,

- wnioskowanie do Burmistrza i Rady Miejskiej o uzasadnione dokonanie korekt w Programie,

- działalność informacyjno-promocyjna, w tym zamieszczanie informacji na stronie internetowej gminy,

- pozyskiwanie danych niezbędnych do oszacowania wskaźników realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- pozyskiwanie danych niezbędnych do oszacowania wartości wskaźników oddziaływania,

- sporządzanie w pierwszym kwartale roku raportów okresowych z realizacji Programu w roku ubiegłym,

- sporządzenie raportu końcowego na zakończenie horyzontu czasowego Lokalnego Programu Rewitalizacji; dokonanie ewaluacji ex-post.

Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji zostaną wybrani ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji sprzyjających efektywnemu zarządzaniu Programem. Proponuje się następującą strukturę organizacyjną Zespołu:

- Przewodniczący Zespołu ds. Rewitalizacji – będzie nim Burmistrz Trzemeszna lub osoba przez niego wyznaczona. Do podstawowych zadań przewodniczącego będzie należeć organizowanie prac Zespołu, organizowanie konsultacji społecznych i spotkań z mieszkańcami;

- Specjaliści ds. Rewitalizacji – powołani przez Burmistrza przedstawiciele Urzędu Miejskiego Trzemeszna oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie. Do zadań specjalistów należeć będzie: pozyskiwanie danych niezbędnych do oszacowania wskaźników, monitorowanie Programu i sporządzanie raportów, nadzór nad wykonywaniem przedsięwzięć rewitalizacyjnych, działalność informacyjno-promocyjna, zgłaszanie własnych propozycji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i przyjmowanie propozycji od społeczności lokalnej;

- Doradcy ds. rewitalizacji – będą stanowili wsparcie merytoryczne dla specjalistów. Przewiduje się zaproszenie do prac w Zespole przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, Komisariatu Policji w Trzemesznie, Domu Kultury w Trzemesznie  oraz placówek oświatowych. Do najważniejszych zadań doradców należeć będzie: uczestnictwo w spotkaniach Zespołu, opiniowanie proponowanych przedsięwzięć i wniosków, zgłaszanie własnych propozycji przedsięwzięć, prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w swoim otoczeniu;

- Przedstawiciele lokalnej społeczności – będą to mieszkańcy obszaru rewitalizacji, kompetencje przedstawicieli lokalnej społeczności będą tożsame z zadaniami doradców ds. rewitalizacji.

Zespół ds. Rewitalizacji swoją działalność rozpocznie z dniem uchwalenia dokumentu i zostanie powołany na okres obowiązywania Programu. Decyzje Zespołu będą podejmowane w drodze głosowania większościowego, do którego uprawnieni będą wszyscy jego członkowie. Spotkania Zespołu będą odbywały się w terminie zależnym od potrzeb realizacji Programu, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Niezależnie od posiedzeń całego Zespołu, przewiduje się możliwość organizacji spotkań roboczych przewodniczącego z poszczególnymi członkami Zespołu. Dokumentacja związana z realizacją zadań Zespołu będzie prowadzona i przechowywana przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego Trzemeszna.

W Alumnacie proponuje się utworzenie zewnętrznego punktu konsultacyjnego, w którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać własne inicjatywy oraz opiniować realizację przedsięwzięć. Celem utworzenia punktu konsultacyjnego poza budynkiem Urzędu Miejskiego jest przełamanie tzw. bariery instytucjonalnej, co ułatwi bezpośredni kontakt z mieszkańcami.

Monitoring

Ocena realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, wykrywanie nieprawidłowości w jego wykonaniu oraz podejmowanie działań naprawczych będzie możliwe dzięki monitoringowi Programu.  System monitoringu i ewaluacji polega na systematycznym gromadzeniu danych dotyczących stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i Programu postrzeganego jako całość. Obejmuje również dokonywanie analiz i wyciąganie wniosków, które stanowić mogą podstawę do dokonania korekt w Programie celem zapobieżenia niebezpieczeństwu dezaktualizacji jego założeń. Gromadzone dane będą podstawą do sporządzania oceny śródokresowej (mid-term) oraz oceny i ewaluacji ex-post.

O skuteczności wdrażania Programu informować będą wartości wskaźników przyjętych jako wskaźniki oddziaływania Programu na sytuację na obszarze rewitalizacji, których pomiar dokonywany będzie raz na dwa lata. Monitoring obejmować będzie również gromadzenie danych o realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zaproponowane mierniki gwarantują skuteczność przeprowadzonej analizy, ponieważ uwzględniają specyfikę planowanych przedsięwzięć, ponadto charakteryzują je odpowiednie właściwości:

- Trafność – są dostosowane do charakteru przedsięwzięcia i oczekiwanych rezultatów jego realizacji;

- Mierzalność – wyraża się je za pomocą wartości liczbowych, które umożliwiają ich weryfikację;

- Wiarygodność – są zdefiniowane w sposób niepowodujący trudności z ich interpretacją i weryfikacją;

- Dostępność – są możliwe do wygenerowania; istnieje możliwość pozyskania danych do ich oszacowania.

Tab. 17. Wskaźniki oddziaływania realizacji lokalnego programu rewitalizacji dla gminy trzemeszno na sytuację na obszarze rewitalizacji

| Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika w roku bazowym | Wartość docelowa na koniec 2023 r. |
| --- | --- | --- |
| SFERA SPOŁECZNA |  |  |
| Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców | 20,66 | 20,66 (+/- 0) |
| Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | 11,94 | 11,35 (-5.0%) |
| Kwota wypłaconych zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) w przeliczeniu na 1 rodzinę, której przyznano świadczenie | 2 973,95 | 2825,25 (-5.0%) |
| Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma niepieniężna) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | 12,20 | 11,05 (-7.5%) |
| Liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników w przeliczeniu na 100 uczniów | 16,86 | 16,02 (-5.0%) |
| Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym | 47,69 | 45,30 (-5.0%) |
| Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych | 57,65 | 56,21 (-2.5%) |
| Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych | 17,92 | 17,47 (-2.5%) |
| Udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnością w ogólnej liczbie bezrobotnych | 6,51 | 6,35 (-2.5%) |
| Udział osób objętych procedurą Niebieskiej Karty w ogólnej liczbie mieszkańców | 0,57 | 0,51 (-7.5%) |
| SFERA GOSPODARCZA |  |  |
| Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym | 18,64 | 18,64 (+/- 0) |
| SFERA ŚRODOWISKOWA |  |  |
| Udział osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów w ogólnej liczbie mieszkańców | 80,07 | 82,07 (+2,5%) |
| SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA |  |  |
| Liczba placów zabaw w przeliczeniu na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | 0,13 | 0,14 (+10,0%) |

Źródło: opracowanie własne

W celu określenia efektywności działań rewitalizacyjnych, wykorzystany zostanie ten sam katalog wskaźników, który zastosowano do zdiagnozowania występowania stanu kryzysowego. Porównane zostaną wartości wskaźników w okresie początkowym, tj. na etapie opracowania niniejszego dokumentu, z wartościami w momencie, w którym dokonywana będzie ocena. Z uwagi na fakt, że rewitalizacja jest procesem, którego pozytywne skutki nie są odczuwalne natychmiastowo, rekomenduje się, aby badanie wartości wskaźników oddziaływania nastąpiło również w latach po czasie obowiązywania Programu. Dane niezbędne do obliczenia powyższych wskaźników, zostaną pozyskane z tych samych źródeł, z których otrzymano je na potrzeby analizy sytuacji w gminie, tj. z następujących instytucji: Urząd Miejski Trzemeszna, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie, Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie oraz z placówek oświatowych.

- Spis tabel

Tab. 1. Wykaz sołectw w gminie Trzemeszno	11

Tab. 2. Katalog wskaźników wykorzystanych do analizy sfery społecznej	12

Tab. 3. Charakterystyka jednostek analitycznych	12

Tab. 4. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa	27

Tab. 5. Ocena stanu zachowania obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	28

Tab. 6. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	31

Tab. 7. Udział osób korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców	32

Tab. 8. Udział osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców	32

Tab. 9. Liczba placów zabaw przypadających na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym	34

Tab. 10. Współwystępowanie negatywnych zjawisk w gminie Trzemeszno	36

Tab. 11. Wykaz ulic znajdujących się w granicach obszaru rewitalizacji	39

Tab. 12. Wartości mierników degradacji dla obszaru rewitalizacji w Trzemesznie	39

Tab. 13. Dane dotyczące obszaru rewitalizacji w Trzemesznie	40

Tab. 14. Powody przyznawania zasiłków pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji w Trzemesznie w 2015 r.	41

Tab. 15. Oddziaływanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne sfery obszaru rewitalizacji	67

Tab. 16. Możliwe źródła dofinansowania realizacji zaplanowanych przedsięwzięć	69

Tab. 17. Wskaźniki oddziaływania realizacji lokalnego programu rewitalizacji dla gminy trzemeszno na sytuację na obszarze rewitalizacji	78

- Spis rycin

Ryc. 1. Podział gminy Trzemeszno na obszary analityczne	9

Ryc. 2. Podział miasta trzemeszno na obszary analityczne	9

Ryc. 3. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców	13

Ryc. 4. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	14

Ryc. 5. Kwota wypłaconych zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) w przeliczeniu na 1 rodzinę, której udzielono wsparcia	15

Ryc. 6. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma niepieniężna) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	16

Ryc. 7. Liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników w przeliczeniu na 100 uczniów	17

Ryc. 8. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym	18

Ryc. 9. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie osób bezrobotnych	19

Ryc. 10. Udział osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie osób bezrobotnych	20

Ryc. 11. Udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnością w ogólnej liczbie osób bezrobotnych	21

Ryc. 12. Liczba stwierdzonych przestępstw w jednostkach analitycznych	22

Ryc. 13. Udział osób objętych procedurą niebieskiej karty w ogólnej liczbie mieszkańców	23

Ryc. 14. Sumaryczny Wskaźnik Degradacji	24

Ryc. 15. liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym	25

Ryc. 16. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych w przeliczeniu na  100 mieszkańców	26

Ryc. 17. Rozmieszczenie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa	29

Ryc. 18. Udział obiektów zabytkowych w ogólnej liczbie budynków	30

Ryc. 19. Udział osób prowadzacych selektywną zbiórkę odpadów w ogólnej liczbie mieszkańców	31

Ryc. 20. Rozmieszczenie placów zabaw na obszarze miasta i gminy Trzemeszno	33

Ryc. 21. Rozmieszczenie obiektów sportowych na obszarze miasta i gminy Trzemeszno	35

Ryc. 22. Obszar zdegradowany w gminie Trzemeszno	37

Ryc. 23. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji w Gminie Trzemeszno	38

Ryc. 24. schemat wieloaspektowej degradacji	50

Ryc. 25. Lokalizacja miejsc realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych	68

Ryc. 26. Prezentacja ze spotkania konsultacyjnego i ulotka informacyjna	72

Ryc. 27. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne	72

Ryc. 28. Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym	72

Ryc. 29. Ogłoszenie informacyjne o rewitalizacyjnym stoisku informacyjnym	74

Ryc. 30. Wybrane rysunki stworzone przez młodych mieszkańców gminy Trzemeszno w ramach Akcji Rewitalizacja	74

- Spis fotografii

Fot. 1. Browar w Trzemesznie z budynkiem lodowni ziemnej	43

Fot. 2. Alumnat	43

Fot. 3. Alumnat	44

Fot. 4 Przykłady problemów technicznych w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji	44

Fot. 5. Przykłady problemów technicznych w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji (C.D.)	45

Fot. 6. Przykłady problemów technicznych w zakresie tkanki miejskiej na obszarze rewitalizacji	45

Fot. 7. Przestrzenno-środowiskowy wymiar negatywnych zjawisk społecznych	46

Fot. 8. „Park Baba” w Trzemesznie	47

| Sołectwo/jednostka | Liczba ludności | Liczba osób w wieku produkcyjnym | Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym | Liczba osób w wieku poprodukcyjnym | Liczba osób objętych procedurą Niebieskiej Karty | Liczba stwierdzonych przestępstw | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) | Liczba rodzin korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) | Kwota wypłaconych zasiłków pomocy społecznej (forma pieniężna) | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej (forma niepieniężna) | Liczba uczniów ogółem | Liczba uczniów korzystających z dopłat do podręczników | Liczba osób bezrobotnych | Liczba osób długotrwale bezrobotnych | Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym | Liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnością | Liczba budynków | Liczba zabytków | Liczba osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów | Liczba placów zabaw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka A | 175 | 132 | 28 | 15 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2362 | 1 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 70 | 35 | 148 | 0 |
| Jednostka B | 2864 | 1948 | 577 | 339 | 19 | 37 | 37 | 35 | 70433 | 20 | 121 | 6 | 98 | 67 | 17 | 9 | 200 | 29 | 2553 | 1 |
| Jednostka C | 130 | 79 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 93 | 0 | 130 | 0 |
| Jednostka D | 3851 | 2575 | 796 | 480 | 22 | 45 | 46 | 42 | 124906 | 47 | 451 | 76 | 123 | 71 | 22 | 8 | 1194 | 238 | 3083,6 | 1 |
| Jednostka E | 908 | 609 | 183 | 116 | 3 | 7 | 8 | 8 | 16609 | 4 | 138 | 7 | 30 | 18 | 5 | 0 | 414 | 0 | 772,4 | 1 |
| Cytrynowo | 156 | 103 | 32 | 21 | 0 | b.d. | 2 | 2 | 900 | 5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 76 | 13 | 132 | 1 |
| Duszno | 77 | 53 | 12 | 12 | 0 | b.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | 8 | 58 | 0 |
| Gołąbki | 263 | 171 | 64 | 28 | 5 | b.d. | 9 | 9 | 3918 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 13 | 203 | 1 |
| Grabowo | 87 | 53 | 25 | 9 | 0 | b.d. | 1 | 1 | 5658 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 65 | 0 |
| Jastrzębowo | 319 | 208 | 76 | 35 | 0 | b.d. | 7 | 7 | 20432 | 6 | 15 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 98 | 12 | 261 | 1 |
| Kamieniec | 247 | 168 | 49 | 30 | 0 | b.d. | 1 | 1 | 7965 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 92 | 30 | 174 | 1 |
| Kruchowo | 896 | 599 | 177 | 120 | 6 | b.d. | 8 | 8 | 16632 | 11 | 83 | 1 | 33 | 24 | 13 | 3 | 185 | 18 | 712 | 1 |
| Kozłowo | 536 | 364 | 132 | 40 | 0 | b.d. | 5 | 5 | 5385 | 12 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 276 | 12 | 439 | 1 |
| Ławki | 156 | 101 | 37 | 18 | 0 | b.d. | 3 | 3 | 1100 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 88 | 12 | 115 | 0 |
| Lubiń | 239 | 152 | 49 | 38 | 0 | b.d. | 4 | 4 | 17860 | 3 | 19 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 105 | 16 | 196 | 1 |
| Miaty | 377 | 244 | 87 | 46 | 0 | b.d. | 2 | 2 | 1900 | 8 | 28 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 123 | 16 | 307 | 0 |
| Mijanowo | 108 | 73 | 26 | 9 | 0 | b.d. | 2 | 2 | 1100 | 1 | 20 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 52 | - | 91 | 1 |
| Miława | 93 | 56 | 21 | 16 | 0 | b.d. | 1 | 1 | 700 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 30 | 85 | 0 |
| Niewolno | 628 | 403 | 160 | 65 | 4 | b.d. | 2 | 2 | 5488 | 3 | 69 | 4 | 13 | 8 | 3 | 1 | 213 | 22 | 550 | 1 |
| Ostrowite | 191 | 139 | 26 | 26 | 0 | b.d. | 3 | 3 | 7496 | 0 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 92 | 14 | 107 | 1 |
| Popielewo | 152 | 96 | 39 | 17 | 0 | b.d. | 4 | 4 | 17130 | 1 | 17 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 76 | 12 | 113 | 1 |
| Szydłowo | 406 | 262 | 95 | 49 | 0 | b.d. | 9 | 9 | 12999 | 9 | 24 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 109 | 14 | 317 | 2 |
| Trzemżal | 342 | 239 | 62 | 41 | 0 | b.d. | 3 | 3 | 4631 | 5 | 31 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 166 | 16 | 287 | 0 |
| Wydartowo | 487 | 313 | 121 | 53 | 0 | b.d. | 7 | 7 | 10617 | 13 | 60 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 186 | 10 | 376 | 0 |
| Wymysłowo | 435 | 261 | 120 | 54 | 0 | b.d. | 8 | 7 | 9960 | 4 | 31 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 152 | 12 | 286 | 0 |
| Zieleń | 687 | 443 | 169 | 75 | 3 | b.d. | 16 | 16 | 26814 | 10 | 61 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0 | 236 | 22 | 536 | 2 |
| MIASTO TRZEMESZNO | 7928 | 5343 | 1628 | 957 | 44 | 94 | 93 | 87 | 214310 | 72 | 766 | 95 | 263 | 162 | 45 | 18 | 1971 | 302 | 6658 | 3 |
| GMINA TRZEMESZNO | 14810 | 9844 | 3207 | 1759 | 62 | b.d. | 190 | 183 | 392995 | 180 | 1334 | 125 | 415 | 265 | 84 | 29 | 4565 | 605 | 12097 | 18 |

ZAŁĄCZNIK 1. ZESTAWIENIE DANYCH WYKORZYSTANYCH W ANALIZIE WSKAŹNIKOWEJ

ANALIZA WSKAŹNIKOWA - SYNTEZA

|  | SFERA SPOŁECZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S. GOSP. | S. TECNH. | S. ŚROD. | S. P.-F. | WARTOŚCI STANDARYZOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA [udział w populacji gminy] | WAŻONY SUMARYCZNY WSKAŹNIK DEGRADACJI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sołectwo/jednostka | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | ZW1 | ZW2 | ZW3 | ZW4 | ZW5 | ZW6 | ZW7 | ZW8 | ZW9 | ZW10 | SUMA |  |  |
| A | 16,00 | 11,43 | 1181,00 | 5,71 | 0,00 | 60,61 | 37,50 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 11,36 | 50,00 | 84,6 | 0,00 | 1,545 | -0,257 | -0,471 | -0,716 | -0,705 | 0,981 | -0,904 | -0,352 | 0,676 | -0,482 | -0,69 | 1,18 | -0,81 |
| B | 20,15 | 12,92 | 2012,37 | 6,98 | 4,96 | 50,31 | 68,37 | 17,35 | 9,18 | 0,66 | 17,40 | 14,50 | 89,1 | 0,17 | 0,561 | -0,071 | -0,014 | -0,609 | -0,151 | 0,523 | 0,361 | -0,050 | 0,340 | 1,114 | 2,00 | 19,34 | 38,75 |
| C | 33,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 50,63 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | -2,689 | -1,686 | -1,121 | -1,198 | 0,692 | 0,537 | 0,633 | -1,131 | -0,592 | -0,482 | -7,04 | 0,88 | -6,18 |
| D | 20,66 | 11,94 | 2973,95 | 12,20 | 16,86 | 47,69 | 57,65 | 17,92 | 6,51 | 0,57 | 18,64 | 19,93 | 80,1 | 0,13 | 0,438 | -0,193 | 0,515 | -0,168 | 1,179 | 0,406 | -0,078 | -0,014 | 0,069 | 0,892 | 3,05 | 26,00 | 79,20 |
| E | 20,18 | 8,81 | 2076,13 | 4,41 | 5,07 | 49,61 | 60,26 | 16,56 | 0,00 | 0,33 | 19,05 | 0,00 | 79,9 | 0,55 | 0,554 | -0,585 | 0,021 | -0,826 | -0,139 | 0,491 | 0,029 | -0,099 | -0,592 | 0,313 | -0,83 | 6,13 | -5,11 |
| Cytrynowo | 20,51 | 12,82 | 450,00 | 32,05 | 12,50 | 38,83 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 20,39 | 17,11 | 84,6 | 3,13 | 0,474 | -0,083 | -0,873 | 1,508 | 0,692 | 0,012 | -0,392 | 0,427 | 1,944 | -0,482 | 3,23 | 1,05 | 3,40 |
| Duszno | 15,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64 | 15,09 | 75,3 | 0,00 | 1,643 | -1,686 | -1,121 | -1,198 | -0,705 | 0,803 | -1,075 | -1,131 | -0,592 | -0,482 | -5,54 | 0,52 | -2,88 |
| Gołąbki | 24,33 | 34,22 | 435,33 | 30,42 | 40,00 | 5,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 16,37 | 13,54 | 77,2 | 1,56 | -0,432 | 2,593 | -0,881 | 1,370 | 3,764 | -1,455 | 1,657 | -1,131 | -0,592 | 4,092 | 8,98 | 1,78 | 15,95 |
| Grabowo | 28,74 | 11,49 | 5658,00 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 2,44 | 74,7 | 0,00 | -1,476 | -0,249 | 1,991 | -0,228 | -0,705 | -1,715 | -2,441 | -1,131 | -0,592 | -0,482 | -7,03 | 0,59 | -4,13 |
| Jastrzębowo | 23,82 | 21,94 | 2918,86 | 18,81 | 0,00 | 48,08 | 70,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 12,24 | 81,8 | 1,32 | -0,311 | 1,058 | 0,485 | 0,390 | -0,705 | 0,423 | 0,428 | -0,508 | -0,592 | -0,482 | 0,18 | 2,15 | 0,40 |
| Kamieniec | 19,84 | 4,05 | 7965,00 | 4,05 | 0,00 | 53,57 | 66,67 | 33,33 | 11,11 | 0,00 | 17,86 | 32,61 | 70,4 | 2,04 | 0,634 | -1,180 | 3,260 | -0,856 | -0,705 | 0,668 | 0,291 | 0,946 | 0,535 | -0,482 | 3,11 | 1,67 | 5,19 |
| Kruchowo | 19,75 | 8,93 | 2079,00 | 12,28 | 1,20 | 55,09 | 72,73 | 39,39 | 9,09 | 0,67 | 20,03 | 9,73 | 79,5 | 0,56 | 0,654 | -0,570 | 0,023 | -0,162 | -0,571 | 0,735 | 0,540 | 1,324 | 0,330 | 1,129 | 3,43 | 6,05 | 20,77 |
| Kozłowo | 24,63 | 9,33 | 1077,00 | 22,39 | 0,00 | 5,49 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,99 | 4,35 | 81,9 | 0,76 | -0,502 | -0,520 | -0,529 | 0,692 | -0,705 | -1,471 | -0,392 | -1,131 | -0,592 | -0,482 | -5,63 | 3,62 | -20,38 |
| Ławki | 23,72 | 19,23 | 366,67 | 12,82 | 0,00 | 29,70 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 13,64 | 73,7 | 0,00 | -0,286 | 0,718 | -0,919 | -0,116 | -0,705 | -0,394 | 1,657 | 0,946 | -0,592 | -0,482 | -0,17 | 1,05 | -0,18 |
| Lubiń | 20,50 | 16,74 | 4465,00 | 12,55 | 10,53 | 39,47 | 50,00 | 50,00 | 16,67 | 0,00 | 25,00 | 15,24 | 82,0 | 2,04 | 0,477 | 0,406 | 1,335 | -0,138 | 0,471 | 0,041 | -0,392 | 1,985 | 1,099 | -0,482 | 4,80 | 1,61 | 7,75 |
| Miaty | 23,08 | 5,31 | 950,00 | 21,22 | 17,86 | 40,98 | 90,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 13,01 | 81,4 | 0,00 | -0,134 | -1,023 | -0,598 | 0,593 | 1,290 | 0,108 | 1,248 | 0,739 | -0,592 | -0,482 | 1,15 | 2,55 | 2,92 |
| Mijanowo | 24,07 | 18,52 | 550,00 | 9,26 | 0,00 | 82,19 | 66,67 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 84,3 | 3,85 | -0,371 | 0,629 | -0,818 | -0,416 | -0,705 | 1,941 | 0,291 | 1,985 | -0,592 | -0,482 | 1,46 | 0,73 | 1,07 |
| Miława | 22,58 | 10,75 | 700,00 | 53,76 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 37,97 | 91,4 | 0,00 | -0,016 | -0,342 | -0,736 | 3,341 | 0,311 | -1,715 | -2,441 | -1,131 | -0,592 | -0,482 | -3,80 | 0,63 | -2,39 |
| Niewolno | 25,48 | 3,18 | 2744,00 | 4,78 | 5,80 | 32,26 | 61,54 | 23,08 | 7,69 | 0,64 | 16,13 | 10,33 | 87,6 | 0,63 | -0,704 | -1,288 | 0,388 | -0,795 | -0,057 | -0,280 | 0,081 | 0,307 | 0,188 | 1,050 | -1,11 | 4,24 | -4,70 |
| Ostrowite | 13,61 | 15,71 | 2498,67 | 0,00 | 0,00 | 35,97 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | 15,22 | 56,0 | 3,85 | 2,111 | 0,278 | 0,253 | -1,198 | -0,705 | -0,115 | -0,802 | -1,131 | -0,592 | -0,482 | -2,38 | 1,29 | -3,07 |
| Popielewo | 25,66 | 26,32 | 4282,50 | 6,58 | 0,00 | 93,75 | 55,56 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 15,79 | 74,3 | 2,56 | -0,746 | 1,604 | 1,235 | -0,643 | -0,705 | 2,455 | -0,164 | 0,946 | -0,592 | -0,482 | 2,91 | 1,03 | 2,98 |
| Szydłowo | 23,40 | 22,17 | 1444,33 | 22,17 | 0,00 | 19,08 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 12,84 | 78,1 | 2,11 | -0,210 | 1,086 | -0,327 | 0,673 | -0,705 | -0,866 | -0,802 | 1,362 | -0,592 | -0,482 | -0,86 | 2,74 | -2,37 |
| Trzemżal | 18,13 | 8,77 | 1543,67 | 14,62 | 3,23 | 25,10 | 83,33 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 9,64 | 83,9 | 0,00 | 1,040 | -0,589 | -0,272 | 0,036 | -0,345 | -0,599 | 0,974 | -0,092 | -0,592 | -0,482 | -0,92 | 2,31 | -2,13 |
| Wydartowo | 24,85 | 14,37 | 1516,71 | 26,69 | 1,67 | 22,36 | 71,43 | 14,29 | 42,86 | 0,00 | 16,93 | 5,38 | 77,2 | 0,00 | -0,554 | 0,111 | -0,287 | 1,055 | -0,519 | -0,721 | 0,486 | -0,241 | 3,756 | -0,482 | 2,61 | 3,29 | 8,57 |
| Wymysłowo | 27,59 | 18,39 | 1422,86 | 9,20 | 6,45 | 34,48 | 66,67 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 20,69 | 7,89 | 65,7 | 0,00 | -1,204 | 0,613 | -0,338 | -0,422 | 0,016 | -0,181 | 0,291 | -1,131 | 0,535 | -0,482 | -2,30 | 2,94 | -6,76 |
| Zieleń | 24,60 | 23,29 | 1675,88 | 14,56 | 16,39 | 24,83 | 81,82 | 9,09 | 0,00 | 0,44 | 16,93 | 9,32 | 78,0 | 1,18 | -0,495 | 1,226 | -0,199 | 0,031 | 1,127 | -0,611 | 0,912 | -0,564 | -0,592 | 0,569 | 1,40 | 4,64 | 6,51 |
| Średnia | 22,51 | 13,49 | 2037,96 | 14,19 | 6,31 | 38,56 | 59,56 | 18,15 | 5,84 | 0,20 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odchylenie standardowe | 4,22 | 8,00 | 1818,10 | 11,85 | 8,95 | 22,48 | 24,40 | 16,05 | 9,86 | 0,42 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość referencyjna | 21,65 | 12,83 | 2147,51 | 12,15 | 9,37 | 42,16 | 63,86 | 20,24 | 6,99 | 0,42 | 17,87 | 13,25 | 81,36 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ZAŁĄCZNIK. 2. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Badanie ankietowe w gminie Trzemeszno przeprowadzono w styczniu 2017 r. Populację objętą badaniem stanowili pełnoletni mieszkańcy gminy Trzemeszno. Celem badania było  poznanie opinii mieszkańców na temat występowania problemów na obszarze rewitalizacji oraz ich oczekiwań odnośnie procesu rewitalizacji. Kwestionariusz ankiety dystrybuowany był drogą tradycyjną w szkołach i w Urzędzie Miejskim Trzemeszna oraz za pośrednictwem strony internetowej gminy. Możliwe było zarówno pobranie arkusza i wydrukowanie go, jak i wypełnienie ankiety online. Informacja o prowadzonym badaniu przekazana została mieszkańcom Trzemeszna za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno oraz portalu społecznościowego. Ankietę wypełniło 346 respondentów, spośród których ponad 50% stanowiły osoby między 25 a 40 rokiem życia. Udział w badaniu w zdecydowanej większości wzięły kobiety (59,8%).

- SFERY SPOŁECZNA I GOSPODARCZA

  - W jakim stopniu Pana/i zdaniem na obszarze rewitalizacji występuje zjawisko: ubóstwa, przestępczości, bezrobocia, starzenia się społeczeństwa, niskiego poziomu wykształcenia?

Badane osoby poproszono o ocenę występowania zjawiska ubóstwa na obszarze rewitalizacji. 
41,04% ankietowanych wskazało na wysokie natężenie problemu. Jako drugie z kolei, wskazano przeciętne natężenie problemu (26,01%). Jedynie 5,20% ankietowanych, oceniło występowanie problemu ubóstwa na poziomie bardzo niskim.

Wykres 1 Ocena występowania zjawiska ubóstwa

Niemal połowa ankietowanych osób stwierdziła, iż na obszarze rewitalizacji występuje wysokie natężenie problemu zjawiska przestępczości. Jednocześnie 26,88% respondentów ocenia problem jako o przeciętnym natężeniu, a 17,34% - o niskim natężeniu problemu.

Wykres 2 Ocena występowania zjawiska przestępczości

Zdecydowana większość ankietowanych ocenia występowanie zjawiska bezrobocia jako przeciętne natężenie problemu (63,01%). Należy zauważać porównywalne proporcje odpowiedzi „wysokie natężenie problemu” i „bardzo wysokie natężenie problemu” w stosunku do „niskiego natężenia problemu” i „bardzo niskiego natężenia problemu”.

Wykres 3 Ocena występowania zjawiska bezrobocia

Ponad 1/3 ankietowanych uważa, że na obszarze rewitalizacji występuje bardzo wysokie natężenie zjawiska starzenia się społeczeństwa, przy jednoczesnym drugim największym udziale odpowiedzi „wysokie natężenie problemu” (28,32%). Najmniejsza  grupa respondentów wskazała na bardzo niskie natężenie problemu (0,87%).

Wykres 4 Ocena występowania zjawiska starzenia się społeczeństwa

Wśród odpowiedzi na piąte pytanie zauważalna jest dominacja odpowiedzi „przeciętne natężenie problemu” oraz porównywalna proporcja odpowiedzi „wysokie natężenie problemu” i „bardzo wysokie natężenie problemu” w stosunku do „niskiego natężenia problemu” i „bardzo niskiego natężenia problemu”.

Wykres 5 Ocena występowania zjawiska niskiego poziomu wykształcenia

Sfery społeczna i gospodarcza odznacza się znaczną przewagą ocen „przeciętne natężenie problemu”. Ankietowani uważają, iż najwyższe natężanie problemu dotyczy starzenia się społeczeństwa. Dla kategorii przestępczość oraz ubóstwo największa liczba ankietowanych wybierała odpowiedzi przeciętne oraz wysokie natężenie problemu. W przypadku „bezrobocia” oraz „niskiego poziomu wykształcenia” widoczna jest kumulacja odpowiedzi – przeciętne natężenie problemu.

Wykres 6 Ocena występowania zjawisk sfery społecznej i gospodarczej na obszarze rewitalizacji

  - Jakie znaczenie dla rewitalizacji obszaru Pana/i zdaniem mają proponowane działania: działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poprawa bezpieczeństwa, tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej?

Odpowiedzi udzielone na pytanie 1.2 cechuje przewaga ocen „ważne”. Należy zwrócić uwagę na wysoką wartość odpowiedzi „poprawa bezpieczeństwa” dla oceny „kluczowa” oraz kategorii „działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych” dla oceny „ o małym znaczeniu”.

Wykres 7 Ocena znaczenia proponowanych działań dla rewitalizacji obszaru

- SFERY TECHNICZNA I PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA

  - W jakim stopniu Pana/i zdaniem na obszarze rewitalizacji występuje zjawisko złego stanu technicznego: budynków mieszkalnych i usługowych, dróg i chodników, obiektów zabytkowych? Proszę o ocenę skali problemu zakreślając dla każdego problemu jedną z liczb od 1 do 5.

44,80% ankietowanych uważa, że na obszarze rewitalizacji występuje wysokie natężenie zjawiska złego stanu technicznego budynków mieszkalnych i usługowych, przy jednoczesnym drugim największym udziale odpowiedzi „przeciętne natężenie problemu” (39,60%). Najmniejsza  grupa respondentów wskazała na bardzo niskie natężenie problemu (3,18%).

Wykres 8 Ocena występowania zjawiska złego stanu technicznego budynków mieszkalnych i usługowych

Wśród odpowiedzi na pytanie odnoszące się  do oceny występowania zjawiska złego stanu technicznego dróg i chodników  zauważalna jest dominacja odpowiedzi „bardzo wysokie natężenie problemu” oraz „wysokie natężenie problemu”.

Wykres 9 Ocena występowania zjawiska złego stanu technicznego dróg i chodników

Badane osoby poproszono o ocenę występowania zjawiska złego stanu technicznego obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizacji. 31,50% ankietowanych wskazało na wysokie natężenie problemu. Jako drugie z kolei, wskazano przeciętne natężenie problemu (26,01%). Jedynie 3,76% ankietowanych, ocenia występowanie w/w problemu na poziomie bardzo niskiego natężenia.

Wykres 10 Ocena występowania zjawiska złego stanu technicznego obiektów zabytkowych

Sfery techniczna i przestrzenno- funkcjonalna odznacza się znaczną przewagą ocen „wysokie natężenie problemu”. Ankietowani uważają, że najwyższe natężanie problemu dotyczy złego stanu technicznego dróg i chodników. Dla kategorii „zły stan techniczny budynków mieszkalnych i usługowych” oraz „zły stan techniczny obiektów zabytkowych” największa liczba ankietowanych wybierała odpowiedzi przeciętne oraz wysokie natężenie problemu.

Wykres 11 Ocena występowania zjawisk sfery techniczna i przestrzenno- funkcjonalna na obszarze rewitalizacji

  - Jakie znaczenie dla rewitalizacji obszaru Pana/i zdaniem mają proponowane działania: działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, poprawa bezpieczeństwa, tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej?

Zdaniem respondentów „kluczowe” znaczenie dla rewitalizowanego obszaru ma przede wszystkim rozbudowa infrastruktury drogowej (w tym chodników). Stosunkowo dużo osób za kluczowe uznało również renowację obiektów zabytkowych. Największy udział odpowiedzi „Ważne” oraz „O małym znaczeniu” ma kategoria „modernizacja budynków mieszkalnych”.

Wykres 12 Ocena znaczenia proponowanych działań dla rewitalizacji obszaru

- Które z niżej wymienionych działań są wg Pani/Pana bardziej istotne w ramach rewitalizacji?

Wykres 13 Ocena istotności działań w ramach rewitalizacji

Które z niżej wymienionych działań są ważniejsze w ramach rewitalizacji?

Zdaniem respondentów w ramach procesu rewitalizacji istotniejsza jest modernizacja infrastruktury publicznej niż rozwiązywanie problemów społecznych. Świadczyć to może o większym natężeniu problemów w innych sferach niż w sferze społecznej, a także o dużych potrzebach inwestycyjnych na obszarze rewitalizacji. Może to również świadczyć o błędnym pojmowaniu procesu rewitalizacji jako działania ukierunkowanego przede wszystkim na modernizację infrastruktury. Dodać należy, że problemy społeczne nie zawsze wyrażają się w przestrzeni, w związku z czym są trudniej identyfikowalne przez mieszkańców.

Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2016 poz. 1887)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

W. Chudy, Infrastruktura sportowo-rekreacyjna warunkiem rozwoju aktywności ruchowej społeczeństwa na przykładzie województwa małopolskiego i śląskiego, 2013.

Liczonych włącznie z osobami gospodarującymi samotnie

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Trzemeszno na lata 2012-2016, Załącznik do Uchwały Nr XIX/164/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 listopada 2011 roku

podano kwotę netto